PROVEDBENI PROGRAM GRADA BJELOVARA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE

Rujan, 2021.

UVODNA RIJEČ GRADONAČELNIKA:

Poštovani građani,

Provedbeni program Grada Bjelovara za razdoblje 2021.-2025. strateški je dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika i kao takav vrijedi za taj mandat. Programom su definirane mjere, aktivnosti i razvojni projekti Grada Bjelovara za mandatno razdoblje od 2021. do 2025., koji se provode i, što je najvažnije, bit će povezani s Proračunom.

Grad Bjelovar se u prošlom mandatnom razdoblju nametnuo kao pokretač rasta, razvoja, prosperiteta, zapošljavanja. Za uspješan, dugoročno održiv rast i kvalitetan razvoj svakog grada potrebno je balansirati između gospodarskih i društvenih interesa, između ulaganja u komunalnu ili prometnu infrastrukturu i kulturu, između zaštite okoliša, pametnih rješenja i dodatnih potreba ili obrazovnih programa. Grad Bjelovar kontinuirano razvija i osmišljava ciljeve putem kojih se može umrežavati i razvijati u svim segmentima društva, od gospodarstva, poduzetništva, znanosti, do pitanja vezanih uz mlade, neprofitnih organizacija i slično.

Bjelovar je danas napredan i uspješan grad što je rezultat svih dosadašnjih ulaganja i projekata koje smo planirano i zajednički uspješno proveli. No, isto tako, iz dana u dan postoji potreba za novim  ulaganjima, projektima,  koji će život u našem gradu i svakom njegovom stanovniku učiniti još boljim i kvalitetnijim.

Nakon proračunski, ali i globalno vrlo dinamične 2020. godine, u kojoj su ostvareni brojni projekti sufinancirani novcem iz europskih fondova, u proračunskom / provedbenom razdoblju 2021. – 2025. nastavljamo istim tempom realizacije razvojnih projekata iz područja odgoja, obrazovanja, kulture, zaštite okoliša i slično.

Iznimno cijeneći sve prijedloge Bjelovarčana, pozivamo vas da i dalje aktivno, putem vaših pohvala, kritika i različitih zamisli, sudjelujete u kreiranju planova Grada Bjelovara za buduća razdoblja, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete svih segmenata života naših građana što nam je iznimno bitno.

Gradonačelnik Grada Bjelovara

Dario Hrebak, dipl. kriminalist

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ GRADONAČELNIKA:	2

1.UVOD	6

1.1.Kontekst i metodologija izrade Provedbenog programa Grada Bjelovara	6

1.2.Zakonodavni okvir	8

1.3.Strateški okvir	8

2.ANALITIČKA PODLOGA IZ KOJE PROIZLAZE KRATKOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI	10

2.1.OSNOVNI PODACI	10

2.1.1.Položaj i smještaj	10

2.1.2.Gradska uprava i digitalizacija	11

2.1.3.Proračun	11

2.1.4.Proračunska ulaganja u strateške ciljeve u razdoblju 2016.-2020.	13

2.1.5.Opća infrastruktura	14

2.2.DRUŠTVO	18

2.2.1.Demografski pokazatelji	18

2.2.2.Predškolski odgoj i školsko obrazovanje	20

2.2.3.Kultura	22

2.2.4.Civilno društvo	24

2.2.5.Sport	25

2.2.6.Zdravstvena zaštita i socijalna skrb	25

2.3.GOSPODARSTVO	27

2.3.1.Indeks razvijenosti	27

2.3.2.Tržište rada	27

2.3.3.Poduzetništvo	28

2.3.4.Poljoprivreda	31

2.3.5.Turizam	34

3.MISIJA, VIZIJA I SWOT ANALIZA	35

3.1.Misija Grada Bjelovara	35

3.2.Vizija Grada Bjelovara	35

3.3.SWOT ANALIZA – GRAD BJELOVAR	36

4.STRATEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA BJELOVARA ZA RAZDOBLJE 2021-2025. GODINE	45

4.1.Mjere, aktivnosti i razvojni projekti	45

4.2. TERMINSKI, AKCIJSKI I FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA	60

5.PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I VREDNOVANJE STRATEŠKIH AKATA	62

5.1.Praćenje i izvještavanje	62

5.2.Vrednovanje akata strateškog planiranja	63

PRILOZI DOKUMENTU:

PRILOG 1. TERMINSKI, AKCIJSKI I FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE RAZVOJNIH MJERA

PRILOG 2. TERMINSKI, AKCIJSKI I FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA

PRILOG 3. OSTALI POTENCIJALNI PROJEKTI ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021-2025. GODINE

PRILOG 4. KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA I KOMUNIKACIJSKI AKCIJSKI PLAN

PRILOG 5. STRATEGIJA SAVJETOVANJA

PRILOG 6. IZVJEŠĆE SA PROVEDENOG SAVJETOVANJA

Popis slika, tablica i grafikona:

Slika 1:Položaj Grada Bjelovara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji	10

Tablica 1: Proračunski prihodi Grada Bjelovara	12

Tablica 2: Proračunski plan Grada Bjelovara za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu	13

Tablica 3: Proračunska ulaganja u strateške ciljeve	13

Tablica 4: Broj eko otoka i podijeljenih spremnika na području Grada Bjelovara	14

Tablica 5: Sustav gospodarenja otpadom Grada Bjelovara	15

Tablica 6: Investiranje u uređenje i izgradnju dječjih igrališta	16

Tablica 7: Energetski obnovljeni javni objekti	16

Tablica 8: Broj djece u vrtićima i zaposlenika u vrtićima	21

Tablica 9: Programi cjeloživotnog učenje u Bjelovaru	23

Tablica 10: Broj korisnika i prava u socijalnoj skrbi - 2019. godina – CZS Bjelovar	26

Tablica 11: Broj i stopa nezaposlenosti u Gradu Bjelovaru	28

Tablica 12: Poslovne zone Grada Bjelovara	31

Tablica 13: Oblici registracije poljoprivredne djelatnosti	33

Tablica 14: Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima	33

Grafikon 1: Sredstva iz EU koja su uplaćena u proračun Grada Bjelovara	12

Grafikon 2: Proračunska ulaganja u strateške ciljeve - postotak	14

Grafikon 3. Ulaganje u razvoj komunalne i javne infrastrukture	15

Grafikon 4: Razvoj sustava javne rasvjete	17

Grafikon 5: Procjena broja stanovnika Grada Bjelovara	18

Grafikon 6: Dobna struktura stanovništva Grada Bjelovara	19

Grafikon 7: Podjela stanovništva prema spolnoj strukturi	19

Grafikon 8: Prirodno kretanje stanovnika	20

Grafikon 9: Mehaničko kretanje stanovništva	20

Grafikon 10: Kretanje broja učenika u osnovnim školama	22

Grafikon 11. Broj održanih manifestacija Grada Bjelovara	24

Grafikon 12: Područja djelovanja OCD-ova s područja Grada Bjelovara	24

Grafikon 13: Indeks razvijenosti	27

Grafikon 14 Kretanje broja nezaposlenih osoba	28

Grafikon 15: Broj dodijeljenih potpora poduzetnicima u razdoblju 2016-2020. godine	30

Grafikon 16 Kretanje broja poduzeća	30

Grafikon 17: Broj OPG-ova na području Grada Bjelovara	32

Grafikon 18: Dobna struktura poljoprivrednika	32

Grafikon 19: Broj turističkih dolazaka i noćenja u Gradu Bjelovaru	34

1.UVOD

1.1.Kontekst i metodologija izrade Provedbenog programa Grada Bjelovara

U razdoblju do 2020. godine važeći strateški dokument Grada Bjelovara bila je Strategija razvoja Grada Bjelovara za razdoblje 2016-2020. godine sukladno Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17, članak 26.). Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, donijelo je Odluku o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Bjelovara za razdoblje 2016-2020. godine („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/20). Važenje iste produženo je do 31.12.2021. godine, a ostat će na snazi do trenutka usvajanja Provedbenog programa Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Slijedom navedenog, Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2025. godine  („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4/21) pokrenut je proces pripreme izrade dokumenta službenog naziva Provedbeni program Grada Bjelovara za razdoblje 2021-2025. Za potrebe procesa izrade Programa imenovana je i radna skupina u sljedećem sastavu:

Upravni odjel za gospodarstvo:

- Davor Sušak, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika

- Maja Vrabec Madunić, viša stručna suradnica za turizam i poduzetništvo, zamjena

EU tim:

- Andrea Posarić, viša savjetnica za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju

- Ivana Bekavac, viša stručna suradnica za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora:

- Zoran Preskočil, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika

- Dragica Kupsjak, stručna suradnica za građenje, zamjena

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport:

- Milan Mateković, pročelnik

- Zdravko Pavec, Viši savjetnik za odgoj, obrazovanje i sport, zamjena

Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove:

- Jasna Grgić-Škaurin, pročelnica

- Ivica Vrhovnik, viši stručni suradnik na radu, zaštitu i spašavanje, tehničku kulturu i vatrogastvo, zamjena

Upravni odjel za financije i javne prihode:

- Mirela Bašić, pročelnica

- Antonio Dinjar, viši savjetnik za proračun i financije, zamjena

Služba za unutarnju reviziju:

- Nikolina Raknić Ristić, pročelnica

Također, sa svojim prijedlozima projekata sudjeluju čelnici trgovačkih društava i javnih ustanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Bjelovara.

Osim toga, angažirana je vanjska konzultantska tvrtka, Logička matrica d.o.o., koja sudjeluje u koordinaciji svih aktivnosti izrade Provedbenog programa i pratećih dokumenata te u pripremi istih.

Proces izrade Provedbenog programa Grada Bjelovara za razdoblje 2021-2025. godine odvija se u  nekoliko faza, kako slijedi:

- Izrada analize stanja

- Definiranje baze projekata koji će se započeti i/ili realizirati do 2025. godine

- SWOT Analiza

- Prijedlog vizije i smjerova razvoja

- Razrada mjera, aktivnosti i projekata, u skladu sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije

- Izrada terminskog, akcijskog i financijskog plana provedbe razvojnih mjera

- Izrada terminskog, akcijskog i financijskog plana provedbe razvojnih mjera

- Predlaganje nacrta Provedbenog programa Grada Bjelovara za razdoblje 2021.-2025.

- Provođenje javnog savjetovanja o Nacrtu

- Usvajanje Provedbenog programa Grada Bjelovara

Kao prilozi ovom dokumentu izrađeni su:

- PRILOG 1. TERMINSKI, AKCIJSKI I FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE RAZVOJNIH MJERA

- PRILOG 2. TERMINSKI, AKCIJSKI I FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA

- PRILOG 3. OSTALI POTENCIJALNI PROJEKTI ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021-2025. GODINE

- PRILOG 4. KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA I KOMUNIKACIJSKI AKCIJSKI PLAN

- PRILOG 5. STRATEGIJA SAVJETOVANJA

- PRILOG 6. IZVJEŠĆE SA PROVEDENOG SAVJETOVANJA

Za izradu analize stanja korišteni su interni i eksterni relevantni podaci, poput Izvješća o izvršenju proračuna Grada Bjelovara (2016.-2020.), Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara (2016.-2020.), podataka Državnog zavoda za statistiku, Financijske agencije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Registra udruga, Upisnika poljoprivrednika te izvješća drugih nacionalnih institucija i službenih baza podataka.

1.2.Zakonodavni okvir

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17) uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj na svim razinama upravljanja (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, izrade, provedbe, izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka te vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17), Vlada Republike Hrvatske je 2018. godine donijela Uredbu o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/2018). Sustav strateškog planiranja u RH temelji se nacionalnim (Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine), regionalnim, odnosno županijskim (Planovi razvoja jedinica regionalne/područne samouprave za razdoblje 2021-2027.) te lokalnim (Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2021-2025.) aktima strateškog planiranja.

U skladu s navedenim, Provedbeni program Grada Bjelovara za razdoblje 2021.-2025. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati mjere, aktivnosti te razvojni projekti Grada Bjelovara, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje: NRS 2030.) te Planom razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za period 2021-2027. Obvezni sadržaj Provedbenog programa Grada Bjelovara za razdoblje 2021-2025. utvrđen je člankom 18. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/2018).

1.3.Strateški okvir

NRS 2030 usklađena je s ciljevima nove regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 2021.-2027.:

- Pametnija Europa (Smarter Europe),

- Zelena Europa bez ugljika (Greener, low-carbon Europe),

- Povezanija Europa (More connected Europe),

- Socijalnija Europa (More social Europe) i

- Europa bliža građanima (Europe closer to citizens)

Strateški okvir NRS 2030, kao krovni nacionalni strateški akt na koji se potom veže i strateški smjer razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini sastoji se od sljedećih razvojnih smjerova i strateških ciljeva (dalje: SC):

- Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

- SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

- SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske

- Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

- SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

- Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

- SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

- SC 10. Održiva mobilnost

- SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

- Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj

- SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

- SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti

Dokument je usklađen s višegodišnjem financijskim okvirom EU te aktima strateškog planiranja povezanim s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021-2027. definiranim Odlukom o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (Vlada Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ: 50301-05/16-20-6), a koja je u skladu s Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018) 375 final). Nakon donošenja Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022-2027. godine, Provedbeni program Grada Bjelovara za razdoblje 2021-2025. godine bit će usklađen sa posebnim ciljevima županijskog Plana razvoja.

2.ANALITIČKA PODLOGA IZ KOJE PROIZLAZE KRATKOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI

2.1.OSNOVNI PODACI

2.1.1.Položaj i smještaj

Grad Bjelovar sjedište je Bjelovarsko-bilogorske županije, a zauzima površinu od 187, 701 km2. Grad administrativno obuhvaća 31 naselje. Smješten je na visoravni u južnom dijelu Bilogore (Sjeverozapadna Hrvatska) na 135 metara nadmorske visine. Predstavlja prirodno, kulturno i političko središte kraja. Bjelovar karakterizira povoljan prometni položaj koji je podložan daljnjem razvoju uz mogućnost potencijalnog generiranja rasta i razvoja gospodarstva cjelovitog bjelovarskog područja. Nastavno na prometni položaj - sijeku ga ceste koje vode od Zagreba za Osijek, zatim iz Varaždina i Koprivnice preko Čazme do Ivanić Grada i autoceste, a preko Daruvara na jednu stranu vode - za Viroviticu, a na drugu stranu prema Pakracu i Lipiku.

Slika 1:Položaj Grada Bjelovara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Izvor: Strategija Grada Bjelovara 2016-2020.

Sa sjeveroistočne strane Bjelovara nalazi se duga i niska gora Bilogora, čija je prosječna visina od 200 do 250 m nadmorske visine. Bjelovar se smjestio u sjeveroistočnom rubnom dijelu plodne lonjsko-ilovske zavale, podno jugozapadnih obronaka Bilogore. Položen je između rječica Bjelovacke i Plavničke. Područje lonjsko-ilovske zavale nalazi se između 120 i 160 m nadmorske visine.

2.1.2.Gradska uprava i digitalizacija

Gradska uprava Grada Bjelovara broji ukupno 73 zaposlenika, koji se dijele na službenike i namještenike. U Gradskoj upravi Grada Bjelovara zaposleno je 73 osobe, koji su prema stručnoj spremi podijeljeni na dvije kategorije: službenike i namještenike. Kategoriju službenika čine osobe koje  obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove sa VSS, VŠS i SSS, dok kategoriju namještenika čine osobe koje obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova Grada sa završenom srednjom i osnovnom školom.

Kada je riječ o spolnoj strukturi zaposlenika, prevladavaju žene sa postotkom od 66%, muškarci čine preostalih 34%. 30 zaposlenika ima visoku stručnu spremu, 18 višu, 22 zaposlenika je sa srednjom stručnom spremom, a 3 namještenice su završile osnovnoškolsko obrazovanje.. U promatranom periodu od 2016. do 2020. poslovanje gradske uprave, odnosno lokalne administracije unaprjeđeno je uvođenjem sustava e-usluga. Građanima grada Bjelovara sada je dostupno 7 e-usluga u okviru platforme Otvoreni grad.

- Gradsko oko;

- Sustav informiranja građana;

- Financijske kartice;

- Otvoreni podaci;

- GIS – Geoportal;

- E – obrasci;

- Gradska groblja;

- E-novorođenčad.

Osim navedenih, s ciljem poboljšanja dostupnosti i izbora javnih usluga, građanima Grada Bjelovara od sredine 2019. godine dostupna je i aplikacija Transparentnost koja se odnosi na područje proračunske transparentnosti. U okviru aplikacije javno su dostupni podaci o svim pojedinačnim transakcijama iz gradskog proračuna, čime je pravo na pristup informacijama putem otvorenosti i javnosti djelovanja gradske uprave podignuto na značajno višu razinu. Grad Bjelovar jedan je od pokretača revolucije proračunske transparentnosti na području Republike Hrvatske.

2.1.3.Proračun

Uravnotežena proračunska kretanja te kvalitetno planiranje proračunskih prihoda i rashoda jedan su od ključnih preduvjeta rasta gospodarstva te održivog razvoja. Proračunski prihodi Grada Bjelovaru svake godine bilježe porast, ukoliko promatramo referentni period 2016-2020. godine. Proračun se u 2020. godini povećao za 37 milijuna HRK u odnosu na 2016. godinu što je povećanje od 35%.

Tablica 1: Proračunski prihodi Grada Bjelovara

| PRORAČUNSKI PRIHODI (u HRK) |  |
| --- | --- |
| 2016. | 107.105.799,75 |
| 2017. | 129.658.329,36 |
| 2018. | 129.789.978,32 |
| 2019. | 144.901.376,68 |
| 2020. | 144.245.076, 00 |

Izvor: Izvještaji Grada Bjelovara o izvršenju proračuna

U razdoblju od 2016-2020. godine u proračun Grada Bjelovara iz Europske unije uplaćeno je 64.964.330,65 HRK, kao što je i vidljivo u grafikonu 1.  Iznosi su se iz godine u godinu u prosjeku udvostručavali te je 2020. godine došlo do porasta proračunskih sredstava za 36 milijuna HRK u odnosu na 2016. godinu – kada je riječ o proračunskim prihodima koji su ostvareni kroz financiranje od strane Europske Unije.

Grafikon 1: Sredstva iz EU koja su uplaćena u proračun Grada Bjelovara

Izvor: Službeni podaci Grada Bjelovara

Kada govorimo o proračunskom planu za 2021. godinu te projekcijama za 2022. i 2023. godinu, iz tablice ispod vidljivo je kako se u 2023. godini planira povećanje prihoda od gotovo 50 milijuna HRK, odnosno povećanje proračunskih prihoda za gotovo 20% u odnosu na 2021. godinu. Dodatno, ukoliko projekciju usporedimo sa proračunskim prihodima iz 2016. godine, planirani prihodi u 2023. godini veći su za 175% od onih ostvarenih u 2016. godini. Proračunski prihodi Grada Bjelovara znatno su povećani u promatranom periodu, a povećanje prihoda djelomično je rezultat sredstva koja su dostupna u okviru proračuna Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Za daljnje analize ključan će biti iznos realiziranih proračunskih prihoda.

Tablica 2: Proračunski plan Grada Bjelovara za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

| PRORAČUNSKE PROJEKCIJE (u HRK) |  |
| --- | --- |
| 2021. | 246.340.245,00 |
| 2022. | 292.242.916,41 |
| 2023. | 294.833.039,41 |

Izvor: Proračun Grada Bjelovara

2.1.4.Proračunska ulaganja u strateške ciljeve u razdoblju 2016.-2020.

Dodatno, važan pokazatelj kvalitete ulaganja i proračunske potrošnje, svakako je strateško ulaganje – odnosno, ostvarivanje zadanih strateških ciljeva i proračunska izdvajanja za iste. Strateški ciljevi ostvaruju se kroz razvojne projekte, programe i mjere kojima se potiče kvalitetno raspolaganje dostupnim resursima i održivi razvoj područja. Sukladno tome, važno je napomenuti kako je u Strategiji razvoja Grada Bjelovara za razdoblje 2016-2020. godine definirano tri strateška cilja:

- SC1. Održiv rast i razvoj gospodarstva u skladu s potrebama stanovnika i poduzetnika

- SC2. Podizanje kvalitete života, obrazovanja i rada za sve skupine stanovništva

- SC3. Održivo upravljanje resursima

Ključno je prikazati proračunsku potrošnju po strateškim ciljevima kako bi se moglo iščitati koliko su planirani ciljevi povezani sa samim proračunom jedinice lokalne samouprave i sukladno tome, koliko su ostvarivi. Tablica u nastavku predstavlja prikaz ukupnih proračunskih strateških ulaganja Grada Bjelovara u razdoblju od 2016. godine do kraja prve polovice 2020. godine. Vrijednost ukupnog planiranog ulaganja za sva tri definirana strateška cilja kroz sve godine obuhvaćene Strategijom iznosila je 276.259.412,89 HRK, a vrijednost ukupnog izvršenja do kraja prve polovice 2020. godine iznosila je 171.161.765,55 HRK, što znači da je realizirano 61.96% ukupnih planiranih strateških investicija.

Tablica 3: Proračunska ulaganja u strateške ciljeve

| STRATEŠKI CILJEVI | Ulaganja iz gradskog proračuna 2016.-2020. (SVEUKUPNO) u kunama |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno planirano | Ukupno realizirano | Postotak realizacije |
| STRATEŠKI CILJ 1. | 24.100.700,00 | 14.027.645,29 | 58,20% |
| STRATEŠKI CILJ 2. | 174.153.213,79 | 99.027.274,40 | 56,86% |
| STRATEŠKI CILJ 3. | 78.005.499,10 | 58.106.845,86 | 74,49% |
| SVEUKUPNO | 276.259.412,89 | 171.161.765,55 | 61,96% |

Izvor: Proračun Grada Bjelovara – plan razvojnih programa

Od ukupnih realiziranih ulaganja (171.161.765,55 HRK) 58% sredstava je uloženo za ostvarenje strateškog cilja 2 - Podizanje kvalitete života, obrazovanja i rada za sve skupine stanovništva, 34% sredstava je uloženo za ostvarenje strateškog cilja 3 - Održivo upravljanje resursima, a 8% za ostvarenje strateškog cilja 1 - Održiv rast i razvoj gospodarstva u skladu s potrebama stanovnika i poduzetnika. Ukoliko uspoređujemo količinu sredstava koja je utrošena po pojedinom strateškom cilju, jasno je kako je na ostvarenje SC-a 2 potrošeno više sredstava, nego na preostala dva cilja zajedno. Moguće je zaključiti kako je Gradu Bjelovaru u promatranom periodu najvažnija bila kvaliteta života, obrazovanja i rada za sve skupine stanovništva. Najmanje se ulagalo, s obzirom na opisane specifične ciljeve, u održivo upravljanje resursima.

Grafikon 2: Proračunska ulaganja u strateške ciljeve - postotak

Izvor: Proračun Grada Bjelovara – plan razvojnih programa

2.1.5.Opća infrastruktura

Na području Grada Bjelovara izgrađeno je 119,7 km kanalizacijske mreže na kojima je priključeno 8.974 kućanstava i 1.181 gospodarski subjekt. Ukupno je na kanalizacijsku mrežu priključeno 63,52% od ukupnog broja stanovnika. Jedan od ključnih pokazatelja razvoja komunalne infrastrukture jest kvaliteta upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Grada Bjelovara u razdoblju od 2016. do 2020. godine realizirano je provedbom tzv. soft aktivnosti edukacije stanovništva (kroz 16 izobrazno-informativnih aktivnosti), investicijama u infrastrukturu za gospodarenje otpadom i strateškim planiranjem daljnjeg unaprjeđenja u idućem razdoblju. U periodu od 2016. do 2020. godine utrošeno je 11.158.218,28 HRK. Sustav gospodarenja otpadom na području Grada znatno je unaprjeđen, a pokazatelji provedbe ukazuju na pozitivne trendove.

Tablica 4: Broj eko otoka i podijeljenih spremnika na području Grada Bjelovara

| Godina | Broj eko otoka na području Grada | Broj podijeljenih spremnika |
| --- | --- | --- |
| 2016. | 74 | 325 |
| 2017. | 74 | 320 |
| 2018. | 75 | 322 |
| 2019. | 70 | 319 |
| 2020. | 83 | 512 |

Izvor: Službena izvješća Grada Bjelovara

Broj eko otoka i podijeljenih spremnika na području Bjelovara značajno se povećao od 2016. godine. U 2020. godini eko otoka je 9 više nego 2016. godine, a broj podijeljenih spremnika se povećao za 58%. Ukupna količina sakupljenog komunalnog otpada smanjena je za više od 30% i pozitivan je pokazatelj u smislu ostvarenja najpoželjnije opcije gospodarenja otpadom – sprječavanja nastanaka otpada i ponovno korištenje istoga. Količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada također su u porastu, no važniji je pokazatelj udio miješanog komunalnog otpada u ukupno sakupljenom komunalnom otpadu, koji je u padu. Udio miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu smanjio se sa 93,6% na početku promatranog razdoblja, na 78,6% u 2020. godini, kako je prikazano u tablici 11, što je na razini udjela miješanog komunalnog otpada u ukupno sakupljenom otpadu u prosjeku RH, koji je 79%.

Tablica 5: Sustav gospodarenja otpadom Grada Bjelovara

| Godina | Ukupno sakupljeno – komunalni otpad (t) | Odvojeno sakupljeno – komunalni otpad (t) | Miješani komunalni otpad (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016. | 15,147 | 673,53 | 14.186 |
| 2017. | 12,918 | 996,79 | 10.639 |
| 2018. | 12,279 | 1,170 | 10.474 |
| 2019. | 9,623 | 1,186 | 8.138 |
| 2020. | 10,238 | 1,267 | 8.057 |

Izvor: Službena izvješća Grada Bjelovara

Kada pratimo proračunska ulaganja u infrastrukturne sustave, Grad Bjelovar je u razdoblju 2016-2020. godine unutar proračunskih infrastrukturnih sredstava čak 59% iznosa potrošio na unaprjeđenje cestovne infrastrukture. 28% sredstava je utrošeno na održavanje javnih površina i neiskorištenih nekretnina.

Grafikon 3. Ulaganje u razvoj komunalne i javne infrastrukture

Izvor: Proračun Grada Bjelovara

Revitalizacija javnih površina i neiskorištenih nekretnina podrazumijeva unaprjeđenje kvalitete života u Gradu Bjelovaru kroz urbanu regeneraciju javnih prostora. Od 2016. do 2020. provedene su sljedeće investicije u revitalizaciju javnih površina i neiskorištenih nekretnina:

- Uređena dječja igrališta;

- Uređen park za pse;

- Uređenje objekata mjesnih odbora;

- Uređenje Društvenog doma Gornje Plavnice;

- Kupnja nekretnine za mjesni odbor Gudovac;

- Uređenje groblja.

Tablica 6: Investiranje u uređenje i izgradnju dječjih igrališta

| Godina | Vrijednost investicija (u HRK) |
| --- | --- |
| 2016. | 244.372,54 |
| 2017. | 497.318.97 |
| 2018. | 311.530,89 |
| 2019. | 508.101,26 |
| 2020. | 150.000,00 |
| UKUPNO | 1.711.323,66 |

Izvor: Proračun Grada Bjelovara

Za aktivnosti djece na otvorenom obnovljena su i opremljena dječja igrališta u ukupnoj vrijednosti od 1.711.323,66 HRK. Provedene investicije obuhvatile su i izgradnju pješačkih staza koje povezuju prigradska naselja u sastavu Grada Bjelovara. Izgrađeno je 4.010 m pješačkih staza, a ukupna vrijednost investicija iznosila je 2.722.978,09 HRK. Na energetsku obnovu ustanova na području Bjelovara utrošeno je 55.814.483,91 HRK.

Tablica 7: Energetski obnovljeni javni objekti

| Energetska obnova |  |
| --- | --- |
| Objekt | Vrijednost investicije (u HRK) |
| Područna škola Ždralovi | 3.461.897,44 |
| Područna škola Ciglena | 1.996.797,97 |
| Područna škola Gudovac | 1.432.627,60 |
| Područna škola Nove Plavnice | 4.681.347,22 |
| Područna škola Veliko Korenovo | 2.521.694,40 |
| Područna škola Gornje Plavnice | 1.306.233,20 |
| Područna škola Kokinac | 1.064.181,31 |
| Područna škola Obrovnica | 471.207,31 |
| I. Osnovna škola Bjelovar | 14.114.588,47 |
| II. Osnovna škola Bjelovar | 3.879.472,62 |
| V. Osnovna škola Bjelovar | 7.256.899,44 |
| Dječji vrtić Bjelovar – matični objekt (Trg. A. G. Matoša) | 3.322.984,98 |
| Područni objekt DV Bjelovar (Ulica A. Stepinca) | 3.287.506,66 |
| Područni objekt DV Bjelovar (Radničko naselje) | 866.375,86 |
| Dom kulture | 8.202.015,34 |
| Društveni dom Zvijerci | 1.236.160,75 |
| UKUPNO | 55.814.483,91 |

Izvor: službena izvješća Grada Bjelovara

U promatranom petogodišnjem razdoblju, na području Grada Bjelovara udio energetski učinkovite javne rasvjete tako je porastao s 10,49% u 2016. godini na 13,05% u 2020. godini.

Grafikon 4: Razvoj sustava javne rasvjete

Izvor: službeni podaci Grada Bjelovara

Nadalje, na temelju provedenih specijalističkih naftno-geoloških analiza i dostupnih podataka zaključeno je da postoji značajan geotermalni potencijal na lokalitetu u Velikom Korenovu, koji bi istražnim radovima na budućoj proizvodnoj geotermalnoj bušotini trebali biti i definirani. Potencijal planira biti iskorišten za izgradnju poslovne zone Korenovo te za izgradnju geotermalnog parka u Velikom Korenovu.

Dodatno, prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Gradu Bjelovaru 56% kućanstava posjeduje osobno računalo, stolno ili prijenosno. Jednako tome, 56% kućanstava istovremeno se koristi i internetom. O razvoju informatičke pismenosti građana Grada Bjelovara više će reći usporedba navedenih podataka sa onima koji će iznjedriti novi službeni popis stanovništva. Provedeni projekt (koji je naveden ispod) i uvođenje besplatnog bežičnog interneta kao osnovne telekomunikacijske infrastrukture ključni su preduvjeti za razvoj Grada Bjelovara kao pametnog grada te društveni i gospodarski razvoj općenito. Najvažniji projekt vezan uz telekomunikacijsku infrastrukturu je:

- WiFi4EU – uvođenje besplatnog bežičnog interneta za građane i posjetitelje na javnim površinama. Instalirano je 10 novih pristupnih točaka na zgradama Gradske uprave, Tehnološkog parka, Gradskog muzeja Bjelovar, na Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar, Narodnoj knjižnici Petar Preradović i na zgradi nekadašnjeg Omladinskog doma.

2.2.DRUŠTVO

2.2.1.Demografski pokazatelji

Demografske mjere kojima Grad Bjelovar nastoji dodatno utjecati na poboljšanje demografskog stanja područja, olakšati život građanima te podići kvalitetu života građana su:

- Sredstva potpore za novorođeno dijete – Grad Bjelovar dodjeljuje za svako novorođeno dijete iznos od 1.000,00 HRK;

- Cijena vrtića za prvo dijete iznosi 500,00 HRK, za drugo 400,00 HRK, a za treće i svako sljedeće dijete je vrtić besplatan;

- Sufinanciranje nabave radnih bilježnica;

- Sufinanciranje školske prehrane kroz projekt „Djetinjstvo bez gladi“;

- Prijevoz učenika osnovnih škola pokriven je u 100%-tnom iznosu;

- Gradske stipendije za studente u iznosi-u iznosu od 800,00 HRK mjesečno;

- U suradnji sa Veleučilištem Bjelovar, dodjeljuje se dodatnih 10 stipendija za svaki studij;

- Subvencioniranje kamata za studentske kredite;

- Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih obitelji sukladno definiranim kriterijima.

Grad Bjelovar, zajedno s pripadajućim naseljima, u 2011. godini brojio je 40.246 stanovnika. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku koji procjenjuje broj stanovnika na godišnjoj razini, na području Bjelovara došlo je do smanjenja broja stanovnika za 6%. U apsolutnom iznosu to znači 2.328 Bjelovarčana manje 2019. godine, u odnosu na posljednji službeni popis stanovništva. Sukladno tome, možemo konstatirati kako je u Gradu Bjelovaru prisutan trend depopulacije.

Grafikon 5: Procjena broja stanovnika Grada Bjelovara

Izvor: Državni zavod za statistiku

Prosječna starost stanovništva u 2011. godini iznosila je 41,7 godina, a indeks starenja 112,3. Što se tiče dobne strukture stanovništva, 67% je u skupini radno sposobnog stanovništva. Prethodni pokazatelj nudi mogućnost pozitivnog razvoja demografskog stanja i slike Grada Bjelovara. Međutim, zabrinjava sljedeći podatak koji je vidljiv iz grafikona. Manji je postotak mladog stanovništva u odnosu na staro – stanovništva do 15 godina je 15%, a stanovništva iznad 65 godina je 18%. Najviše je kućanstava, njih 25%, sa dva člana. Prosječan broj osoba u kućanstvima Bjelovara iznosi 2,88%.

Grafikon 6: Dobna struktura stanovništva Grada Bjelovara

Izvor: Državni zavod za statistiku

Kod podjele i prikaza stanovništva Bjelovara prema spolu, važno je uočiti kako je veći udio žena u odnosu na muškarce, trend koji je prisutan i na području Grada i na području županije. Žena je u Gradu Bjelovaru 52%, a na razini županije 51%. Moguće je zaključiti kako je spolna struktura prilično ujednačena.

Grafikon 7: Podjela stanovništva prema spolnoj strukturi

Izvor: Državni zavod za statistiku

Prirodno kretanje broja stanovnika Grada Bjelovara – negativno je. U razdoblju 2016-2020. godine rođeno je 1289, a umrlo 1968 stanovnika što znači da je četverogodišnjem periodu 679 više umrlih u odnosu na broj rođenih.

Grafikon 8: Prirodno kretanje stanovnika

Izvor: Državni zavod za statistiku

Ukoliko se osvrnemo na mehaničko kretanje stanovništva, iz tablice ispod jasno je kako je i ono negativnog predznaka. Ukoliko promatramo svaku pojedinu godinu, broj odseljenih je uvijek veći od broja doseljenih. Pozitivan je trend porasta broja doseljenih na područje Bjelovara, međutim on nije dovoljan zbog velikog broja ljudi koji napuštaju područje Grada. Dominantne su međužupanijske migracije.  U periodu 2016-2020. godine ukupno je doseljeno 3.405 osoba, a odseljeno 3.958 osoba.

Grafikon 9: Mehaničko kretanje stanovništva

|  | BROJ DOSELJENIH | BROJ ODSELJENIH |
| --- | --- | --- |
| 2016. | 781 | 1018 |
| 2017. | 817 | 985 |
| 2018. | 917 | 945 |
| 2019. | 890 | 1010 |

Izvor: Državni zavod za statistiku

2.2.2.Predškolski odgoj i školsko obrazovanje

Na području Bjelovara djeluje pet osnovnih škola i pet dječjih vrtića. Grad Bjelovar kao proračunskog korisnika ima jedan dječji vrtić – Dječji vrtić Bjelovar, a na području Grada djeluju još četiri privatna dječja vrtića. Ukupno je u vrtićkoj godini 2020./2021. u dječje vrtiće upisano 1.132 djece. Na poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga odgoja i obrazovanja te povećanje dostupnosti najznačajnije je utjecala investicija u izgradnju i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac koje se provelo u periodu 2020-2021. godine. Kapacitet objekta je 60 djece. Vrijednost investicije bila je  8.406.490,98 HRK. Broj upisane djece je kroz godine varirao. 2019. godine upisano je 1.206 djece što je najviše u promatranom petogodišnjem periodu. Međutim, 2020. godine upisano je 74 djece manje, ali je istovremeno broj zaposlenika u vrtiću narastao na 216, što je povećanje od 26% u odnosu na 2016.godinu.

Tablica 8: Broj djece u vrtićima i zaposlenika u vrtićima

| GODINA | BROJ UPISANE DJECE U PREDŠKOLSKE USTANOVE | BROJ ZAPOSLENIKA |
| --- | --- | --- |
| 2016./2017. | 1.177 | 172 |
| 2017./2018. | 1.167 | 181 |
| 2018./2019. | 1.155 | 183 |
| 2019./2020. | 1.206 | 198 |
| 2020./2021. | 1.132 | 216 |

Izvor: baza podataka Gradovi u statistici

Tijekom 2019. godine smanjena je participacija roditelja za boravak djece u vrtiću sa 750,00 na 500,00 HRK. U periodu od 2016. do 2020. za ukupno 3.802 učenika osnovnih škola financirana je prehrana u školi. Dodijeljeno je ukupno 356 stipendija studentima koji imaju prebivalište na području Grada Bjelovara. Ukupna vrijednost dodijeljenih stipendija iznosi 2.840.000,00 HRK.

Ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu u periodu od 2016. do 2020. obilježile su energetske obnove osnovnih škola i gradskih vrtića. Do kraja promatranog razdoblja obnovljeno je 11 osnovnih škola i tri gradska vrtića:

| - I. Osnovna škola Bjelovar - II. Osnovna škola Bjelovar - V. Osnovna škola Bjelovar - Područna škola Ždralovi - Područna škola Ciglena - Područna škola Obrovnica - Područna škola Gudovac - Područna škola Nove Plavnice - Područna škola Veliko Korenovo - Područna škola G. Plavnice - Područna škola Kokinac | - Dječji vrtić Bjelovar – A.G. Matoša - Dječji vrtić Bjelovar – Radničko naselje - Dječji vrtić Bjelovar – A. Stepnica |
| --- | --- |

Grafikon 10: Kretanje broja učenika u osnovnim školama

Izvor: baza podataka Gradovi u statistici

Broj osnovnih škola (uključujući područne škole) u promatranom periodu smanjio se sa 17 na 16, a broj učenika pada u kontinuitetu od 2017. godine. U odnosu na stanje iz 2016. godine, broj učenika smanjio se za 52 djece, što čini pad od 2%. Smanjenje broja djece koja pohađaju vrtiće i osnovne škole u Gradu Bjelovaru, indikator je nepovoljne demografske slike. Međutim, značajna ulaganja u te sustave dokaz su koliko je Gradu stalo do podizanja razine kvalitete školstva te stvaranja boljih uvjeta i za roditelje i za djecu.

Veleučilište je osnovano 30. listopada 2017. godine, a izvode se tri studijska programa:

- Preddiplomski stručni studij Mehatronika;

- Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo;

- Preddiplomski stručni studij Računarstvo.

2.2.3.Kultura

Na području Grada Bjelovara djeluju četiri ustanove u kulturi:

- Narodna knjižnica Petar Preradović;

- Državnih arhiv u Bjelovaru;

- Gradski muzej Bjelovar;

- Kulturni i multimedijski centar Bjelovar.

U promatranom periodu za aktivnosti unaprjeđenja uvjeta rada i usluga ustanova u kulturi utrošeno je ukupno 8.497.575,78 HRK, a najviše aktivnosti bilo je usmjereno prema Narodnoj knjižnici Petar Preradović. Realizirana je investicija u obnovu fasade knjižnice u vrijednosti od 499.251,25 HRK, obnovljena knjižna građa u ukupnoj vrijednosti od 1.747.848,88 HRK, a na opremanje knjižnice iz lokalnog proračuna utrošeno je 293.461,69 HRK. Nadalje, u smislu financijskih izdataka, najveća investicija odnosila se na energetsku obnovu i opremanje Doma kulture, za što je utrošeno 13.163.794,85 HRK

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar ustanova je za obrazovanje odraslih čiji se rad temelji na principu cjeloživotnog učenja, odnosno na strukovnom obrazovanju i osposobljavanju odraslih osoba. U promatranom petogodišnjem razdoblju gotovo je 2.000 polaznika pohađalo programe cjeloživotnog učenja u Centru za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, kako je prikazano u Tablici 9. Pozitivni pokazatelji aktivnosti Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar koji se odnose na povećanje broja programa cjeloživotnog učenja i povećanje broja polaznika programa ukazuju na razvoj sustava cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

Tablica 9: Programi cjeloživotnog učenje u Bjelovaru

| GODINA | BROJ PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA | BROJ POLAZNIKA PROGRAMA |
| --- | --- | --- |
| 2016. | 11 | 347 |
| 2017. | 15 | 304 |
| 2018. | 14 | 251 |
| 2019. | 22 | 472 |
| 2020. | 23 | 549 |

Izvor: službeni podaci Grada Bjelovara

S obzirom da je potencijal kulturne baštine na području Grada Bjelovara relativno skroman i sam za sebe ne predstavlja dostatan faktor privlačenja, kulturna ponuda temelji se na organizaciji manifestacija i priredbi. Godišnje se održava 20-ak kulturnih manifestacija, a najvažnije su:

- Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja;

- Pisanicom do Uskrsa;

- DOKUart;

- Festival dokumentarnog filma;

- Terezijana;

- Obilježavanje Međunarodnog tjedna udaraljkaša;

- BOK fest i MALI BOK fest;

- Jazzica fest;

- Komedija fest;

- Amadeus fest.

Grafikon 11. Broj održanih manifestacija Grada Bjelovara

Izvor: Turistička zajednica Grada Bjelovara

Broj održanih manifestacija rastao je svake godine - ukoliko promatramo period od 2016. godine do 2019. godine. U 2020. godini dolazi do naglog pada broja održanih manifestacija, sa 23 na 2.

2.2.4.Civilno društvo

Organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u povezivanju društva i javnih institucija te imaju snažan utjecaj na oblikovanje i provođenje potreba i aktivnosti za korist svoje zajednice. Financiranje, odnosno podrška organizacijama civilnog društva nije uređeno u okviru jedne proračunske stavke u okviru proračuna Grada Bjelovara, nego se sredstva sektorski raspoređuju. Sukladno podacima iz Registra udruga Ministarstva pravosuđa i uprave na području Grada Bjelovara djeluju 403 udruge civilnog društva. Najviše je sportskih udruga (32%), a najmanje je udruga koje se bave područjem ljudskih prava.

Grafikon 12: Područja djelovanja OCD-ova s područja Grada Bjelovara

Izvor: Registar Udruga

2.2.5.Sport

Krovna sportska organizacija na razini Grada je Sportska zajednica Grada Bjelovara, ujedno i članica Saveza sportova Bjelovarsko-bilogorske županije. Za sportsku opremu i unaprjeđenje uvjeta rada sportskih klubova u petogodišnjem periodu (2016-2020. godina) izdvojeno je 9.796.635,47 HRK.

Osim toga, u periodu od 2016. do 2020. realizirane su i sljedeće investicije u sportsku infrastrukturu:

- Revitalizacija sportsko-rekreacijske zone i parka Borik – 1.080.811,75 HRK;

- Sanacija, održavanje i poslovanje gradskog bazena – 2.654.857,03 HRK;

- Umjetni travnjak na gradskom stadionu – pomoćno igralište – 2.226.626,40 HRK;

- Gradski stadion, izrada projektne dokumentacije – 591.300,00 HRK;

- Kuglana – obnova zaletne staze – 52.300,00 HRK;

- Obnova školsko-sportske dvorane – 867.820,29 HRK;

- Zatvoreni bazeni Terme Bjelovar – 1.566.375,00 HRK;

- Streljana – glavni projekt obnove streljane - 71.373,90 HRK.

2.2.6.Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

U Gradu Bjelovaru pacijentima se pruža primarna i sekundarna zdravstvena zaštita. Ustanove koje su zadužene za pružanje istih su:

- Opća bolnica Bjelovar

- Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

- Hitna medicinska pomoć

- Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Grad Bjelovar svake godine donosi Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara. Svrha Programa socijalno zdravstvenih potreba je pratiti strategiju razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj i prema proračunskim mogućnostima osigurati građanima Grada Bjelovara viši standard socijalne skrbi i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava Republika Hrvatska. Cilj Programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i osobama s invaliditetom, očuvanje zdravlja djece i odraslih i skrb za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama.

Krovna organizacija socijalne skrbi na području Grada Bjelovara je Centar za socijalnu skrb Bjelovar. Centar za socijalnu skrb osigurava minimalne materijalne i financijske uvjete za potrebite obitelji i komunicira druge potrebe građana koje su u njihovoj nadležnosti. Broj stanovnika koji zbog invaliditeta ili oštećenja nisu u stanju samostalno obavljati svakodnevne poslove iznosi 8.490, od toga je 45% muškaraca i 55% žena. 2.512 osoba od tog broja koristi pomoć druge osobe, dok je pomoć potrebna još za njih 402. Na području županije situacija je sljedeća - 26.281 osoba ne može samostalno obavljati svakodnevne poslove, a podjela prema spolu je slična kao i u Gradu - 46% muškaraca i 54% žena. U 2019. godini Centar za socijalnu skrb Grada Bjelovara isplatio je 1905 doplataka za pomoć i njegu, najviše od svih oblika naknada u socijalnoj skrbi. Uz to, isplaćeno je 1232 jednokratnih naknada te 546 zajamčenih minimalnih naknada. Najmanje ostvarenih prava bilježe kategorije naknade za obrazovanje i pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja.

Tablica 10: Broj korisnika i prava u socijalnoj skrbi - 2019. godina – CZS Bjelovar

| I | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. ukupno naknada (samaca i kućanstva) | 546 |
|  | 2. ukupno obuhvaćenih osoba | 981 |
| II | NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA SMJEŠTAJA | 260 |
| III | JEDNOKRATNA NAKNADA |  |
|  | 1. ukupno naknada (samaca i kućanstva) | 1232 |
|  | 2. različiti korisnici kojima je jednom ili više puta odobrena naknada | 317 |
| IV | naknade u vezi s obrazovanjem | 3 |
| V | osobna invalidnina | 437 |
| VI | doplatak za pomoć i njegu | 1905 |
| VII | status roditelja njegovatelja ili njegovatelj | 75 |
| VIII | naknada do zaposlenja | 45 |
| IX | socijalne usluge (ukupno) pomoć u kući | 21 |
|  | psihosocijalna podrška | 4 |
|  | rana intervencija | 6 |
|  | pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja | 1 |
|  | boravak | 23 |
|  | organizirano stanovanje | 38 |

Izvor: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

2.3.GOSPODARSTVO

2.3.1.Indeks razvijenosti

Indeks razvijenosti kompozitni je pokazatelj  sastavljen od društveno-gospodarskih indikatora kojim mjerimo stupanj razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. Grad Bjelovar nalazi se u trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (6. skupina) sa indeksom razvijenosti koji iznosi 103,016. Bjelovarsko – bilogorska županija sa indeksom od 92,576 dio je druge polovine ispodprosječno rangiranih jedinica regionalne samouprave, odnosno pripada skupini najmanje razvijenih jedinica regionalne samouprave Republike Hrvatske. Slijedom opisanog možemo zaključiti kako se Grad razvija brže od županije te kako je društveno-gospodarska situacija znatno lošija na području cjelokupne županije, negoli što je to na području Grada Bjelovara.

Grafikon 13: Indeks razvijenosti

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije

2.3.2.Tržište rada

Jedan od ključnih pokazatelja kvalitete radnog okružja i održivosti tržišta rada broj je nezaposlenih osoba. Sukladno tome, mogli bismo reći kako je situacija na bjelovarskom tržištu povoljnija u 2020. godini, nego što je to bila 2016. godine. Naime, broj nezaposlenih smanjio se za 1042 osobe ili za 41%.

Tablica 11: Broj i stopa nezaposlenosti u Gradu Bjelovaru

| GODINA | BROJ NEZAPOSLENIH | STOPA NEZAPOSLENOSTI |
| --- | --- | --- |
| 2016. | 2.537 | 14,4 |
| 2017. | 1.973 | 11,3 |
| 2018. | 1.417 | 8,2 |
| 2019. | 1.169 | 6,9 |
| 2020. | 1.495 | 8,7 |

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prema podacima Mjesečnog statističkog biltena kojeg objavljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, na području Bjelovarsko-bilogorske županije registrirano je 3680 nezaposlenih osoba u svibnju 2021. godine, od kojih su 32% muškarci, a 68% žene. Što se tiče podataka koji se odnose na sam Grad Bjelovar, oni su sljedeći. U svibnju 2021. godine na HZZ-u u Bjelovaru je novo prijavljenih 158 osoba, a nezaposlenih je 1790. Od toga je muškaraca 863 ili 48%, a žena 927 ili 52%. Na razini županije veća je razlika između spolova kada promatramo spolnu strukturu nezaposlenosti, nego što li je to na razini Grada. Traženih radnika na područja Grada Bjelovara je 288. Od siječnja do svibnja 2021. godine 447 osoba koristilo je mjere aktivne politike zapošljavanja.

Grafikon 14 Kretanje broja nezaposlenih osoba

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje

2.3.3.Poduzetništvo

Grad Bjelovar, u cilju poticanja razvoja poduzetništva te poduzetničke infrastrukture osigurava, ovisno o mogućnostima i stanju Gradskog proračuna, godišnja financijska sredstva za potpore, kroz slijedeće 3 mjere poticanja razvoja poduzetništva, utvrđene Programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara:

- Mjera za poticanje ulaganja za izgradnja novih proizvodnih kapaciteta;

- Mjera za jačanje sektora turizma i ugostiteljstva;

- Mjera za razvoj poduzetničke infrastrukture.

Provedba mjera koje predstavljaju de minimis potpore ili potpore male vrijednosti obavlja se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ("Službeni list Europske Unije", L 352/1) prema kojoj potporu mogu ostvariti oni koji nisu iskoristili de minimis potporu u visini od 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti iz drugih izvora tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja na pomičnoj osnovi, računajući godinu dodjele potpore.

Mjere kojima Grad Bjelovar potiče razvoj poduzetništva, čime se generira rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva i društva, razrađene su na način da se provode kroz sljedeće de minimis potpore:

- Potpore za brownfield investicije

- Subvencioniranje brownfield investicija u objekte u vlasništvu Grada Bjelovara

- Subvencioniranje brownfield investicija u objekte u vlasništvu trećih osoba

- Potpore za greenfield inevesticije

- Subvencioniranje greenfield investicije na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara – TAX FREE

- Subvencioniranje greenfield investicije na zemljištu u vlasništvu trećih osoba

- Potpore za pomoć turizmu i ugostiteljstvu

- Subvencioniranje izgradnje i opremanja novih bazena

- Kupnja grijalica za ugostiteljske terase

- Potpore za pomoć poduzetničkoj infrastrukturi

- Tehnološki inkubator – smještaj poduzetnika u inkubatoru

- Nagrada za najbolji Start UP

- Kreditna linija Grada Bjelovara

- Subvencioniranje kamatne stope na poduzetničke kredite iz kreditnih linija Grada Bjelovara

U promatranom petogodišnjem razdoblju (Grafikon 15) dodijeljeno je ukupno 730 potpora poduzetnicima na području Grada i pripadajućih mu naselja. Važno je napomenuti kako se broj istih konstantno povećava iz godine u godinu. Iznimno, došlo je do manje značajnog smanjenja u 2019. godini. Ključno, broj potpora za poduzetnike kroz različite mjere koje je dodijelio Grad Bjelovar povećao se za 168% u odnosu na 2016. godinu.

Grafikon 15: Broj dodijeljenih potpora poduzetnicima u razdoblju 2016-2020. godine

Izvor: Analiza Strategije razvoja Grada Bjelovara za razdoblje 2016-2020. godine

O uspješnoj provedbi opisanih poduzetničkih mjera najbolje govore pozitivni trendovi rasta broja poduzeća te pad broja i stope nezaposlenih osoba, a čemu su doprinijele aktivnosti Grada Bjelovara u okviru spomenutog Programa – od kojih najviše potpore za novoosnovana poduzeća, potpore za poduzetnike početnike, subvencije poduzetničkih kredita i druge. Broj registriranih poduzeća na području Grada Bjelovara porastao je za 25,68%, s 872 2016. godine na 1.096 u 2019. godini. Trend povećanja broja registriranih poduzeća je konstantan kroz promatrani vremenski period. Broj dodijeljenih potpora te rastući broj poduzeća – indikatori su koji govore o povoljnoj poduzetničkoj klimi u Gradu Bjelovaru.

Grafikon 16 Kretanje broja poduzeća

Izvor: Financijska agencija

Na području Bjelovara tri su aktivne poduzetničke zone u kojima posluje ukupno 72 gospodarska subjekta koji zapošljavaju gotovo 3.000 zaposlenika. Najveća zona, u smislu veličine, popunjenosti i broja zaposlenika je Poslovna zona Jug, koja obuhvaća površinu od 123,30 ha te u 36 tvrtki zapošljava 2.422 djelatnika. Poslovna zona Istok površinom je najmanja (gotovo 9 puta manja od zone Jug), ali u isto vrijeme zapošljava 470 djelatnika kroz 28 poduzeća. U promatranom petogodišnjem periodu 2016-2020. godine iz proračuna su realizirane investicije u poduzetničku infrastrukturu ukupne vrijednosti 2.948.142,48 HRK.

Tablica 12: Poslovne zone Grada Bjelovara

|  | Poslovna zona Istok | Poslovna zona Jug | Poslovna zona Novi Borik Lepirac | Veliko Korenovo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veličina (ha) | 14,38 | 123,30 | 43,31 | 77,62 |
| Aktivna površina (ha) | 11,31 | 72,12 | 10,31 | - |
| Broj poduzetnika | 28 | 36 | 8 | - |
| Broj zaposlenih | 470 | 2.422 | 80 | - |
| Tip | Uslužno-mješovita | Proizvodno-prerađivačka | Proizvodno-prerađivačka | Proizvodno-prerađivačka |

Izvor: službeni podaci Grada Bjelovara

Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak u Zagrebu 12.7.2021. godine s ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darkom Horvatom potpisao je Ugovor kojim Republika Hrvatska Gradu Bjelovaru daruje zemljište za formiranje Poslovne zone u Velikom Korenovu. Grad se obvezuje darovano zemljište dovesti u funkciju u roku od 5 godina (opremiti potrebnom infrastrukturom – energetskom, komunalnom, prometnom, komunikacijskom). Veličina zone iznosi 77,62 ha, a namjena je definirana kao proizvodno – prerađivačka.

2.3.4.Poljoprivreda

Na području grada Bjelovara stanovništvo se tradicionalno bavi poljoprivredom i prerađivačkom industrijom poljoprivrednih proizvoda kojima pogoduje geografski položaj, plodno tlo i povoljni klimatski uvjeti za uzgoj velikog broja poljoprivrednih kultura. Na oranicama se uzgajaju žitarice, krmno i industrijsko bilje, voće, povrće i ljekovito bilje. 2020. godine u Bjelovaru je 2043 registriranih poljoprivrednih gospodarstava. Njihov broj se u 2017. godini smanjio za 60 gospodarstva ili 3%. Međutim, od tada se bilježi konstantan godišnji porast.

Grafikon 17: Broj OPG-ova na području Grada Bjelovara

Izvor: Upisnik poljoprivrednika

Dobna struktura poljoprivrednika na području Grada Bjelovara nije povoljna. Zabrinjava podatak da je čak 49% lokalnih poljoprivrednika starijih od 60 godina. Poljoprivrednika koji su mlađi od 41 godinu samo je 11%. Prethodni podaci dokaz su potencijalnog problema održivosti poljoprivrednog sektora bjelovarskog područja.

Grafikon 18: Dobna struktura poljoprivrednika

Izvor: Upisnik poljoprivrednika

Na području Grada Bjelovara, na kraju promatranog razdoblja 78 je ekoloških poljoprivrednih proizvođača koji obrađuju površinu od 164,47 ha, što je 33 poljoprivredna proizvođača više i 52,98 ha poljoprivrednih površina više u odnosu 2018. Udio poljoprivrednih površina u ekološkoj proizvodnji u ukupnom korištenim poljoprivrednim površinama u blagom je porastu, ali iznosi tek 1,51%.

Pet je oblika registracije poljoprivredne djelatnosti koje vežemo uz Grad Bjelovar. Najviše je obiteljskih gospodarstva - 1859. Međutim, zabrinjava podatak o konstantnom padu istih. U 2020. godini broj obiteljskih gospodarstava je manji za 119 ili za 6%, od početne vrijednosti u 2018. godini. Broj obrta je isti u sve tri promatrane godine, zadruge su se smanjile za 1, a trgovačkih društva je 5 više u 2020. godini. Najznačajniji porast bilježe samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva kojih u 2018. godini nije bilo, u 2019. ih je bilo registrirano 28, a godine kasnije čak 131.

Tablica 13: Oblici registracije poljoprivredne djelatnosti

| GODINA | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| obiteljsko gospodarstvo | 1978 | 1964 | 1859 |
| obrt | 15 | 15 | 15 |
| trgovačko društvo | 31 | 32 | 36 |
| samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo | 0 | 28 | 131 |
| zadruga | 2 | 2 | 1 |

Izvor: Upisnik poljoprivrednika

Ukupno je u poboljšanje organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda investirano 1.266.839,09 HRK. U periodu od 2016. do 2020. poljoprivrednicima je dodijeljeno ukupno 1.755.131,35 HRK potpora iz gradskog proračuna Grada Bjelovara. Radi se o potporama koje obuhvaćaju kako ratarske tako i stočarske sektore, te subvencije za lakši pristup tržištu i edukaciju poljoprivrednika.

Tablica 14: Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima

| GODINA | BROJ DODIJELJENIH POTPORA | VRIJEDNOST DODIJELJENIH POTPORA (U HRK) |
| --- | --- | --- |
| 2016. | 191 | 154.809,38 |
| 2017. | 72 | 87.897,32 |
| 2018. | 207 | 491.215,71 |
| 2019. | 139 | 517.085,59 |
| 2020. | 162 | 504.123,35 |
| UKUPNO | 771 | 1.755.131,35 |

Izvor: službeni podaci Grada Bjelovara

Grad Bjelovar objavio je Nacrt programa potpora poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2027. godine unutar kojeg će u narednom periodu poticati daljnji razvoj lokalnog poljoprivrednog sektora. 19 je mjera kroz koje će se ostvariti utjecaj:

- 1: Umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu

- 2: Uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu

- 3: Uzgoj i držanje teladi tovne pasmine

- 4: Podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećeg

- 5: Obnova postojećeg trajnog nasada

- 6: Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče

- 7: Nabava i postavljanje novih plastenika i staklenika

- 8: Proizvodnja u plastenicima i staklenicima

- 9: Analiza poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla

- 10: Ekološka proizvodnja

- 11: Držanje konja pasmine gidran

- 12: Očuvanje pčelinjeg fonda

- 13: Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja

- 14. Potpora uzgojnom programu u svinjogojstvu

- 15: Studijska putovanja

- 16: Cjeloživotno obrazovanje

- 17: Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi

- 18: Sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na

    - gradskoj tržnici Bjelovar

- 19. Potpora za postupak certifikacije oznake zemljopisnog podrijetla sira

    - "Bjelovarski kvargl“.

2.3.5.Turizam

Iako je turizam snažan faktor gospodarskog i društvenog razvoja određenog područja s važnim aplikativnim učincima na sve ostale gospodarske sektore, na području Grada Bjelovara sektor turizma tek je u razvoju. Zaključak je kako Grad Bjelovar ne posjeduje izrazito bogate prirodne i kulturne potencijale te ih je zbog toga potrebno oplemeniti sadržajima i ponuditi posjetiteljima doživljaj i aktivno sudjelovanje u njemu. Na temelju primjene spomenutog rješenje, trajanje boravka turista poraslo je s prosječno 1,82 dana u periodu od 2011.-2015. na 3,72 dana u periodu od 2016.-2020.

Grafikon 19: Broj turističkih dolazaka i noćenja u Gradu Bjelovaru

Izvor: Turistička zajednica Grada Bjelovara

Broj turističkih dolazaka i noćenja varirao je po promatranim godinama. Ključno je da se broj dolazaka i noćenja izrazito smanjio 2020. godine zbog neodržavanja različitih manifestacija, ponajviše Terezijane i Poljoprivrednog sajma u Gudovcu, pod utjecajem zdravstvene i gospodarske krize koje je prouzrokovala pandemija COVID-19. Sinergija turističke privrede i javnog sektora te privatnih subjekata u turizmu ključna je za povećanje konkurentnosti i prepoznatljivosti Grada Bjelovara. U tom smislu, nositelj aktivnosti koje izravno i neizravno doprinose povećanju kvalitete turizma i implementaciji novih sadržaja, osim Grada Bjelovara je i Turistička zajednica Bilogora – Bjelovar.

3.MISIJA, VIZIJA I SWOT ANALIZA

3.1.Misija Grada Bjelovara

Misija Grada Bjelovara ostvarivanje je društvenih i gospodarskih interesa Grada i građana kroz poboljšanje komunalnih uvjeta, prometne sigurnosti i dostupnosti, obrazovnih programa i sadržaja te kvalitete života svih građana, vodeći pri tome posebnu brigu o djeci, starijima i ranjivim skupinama. Daljnji razvoj grada poticat će se kroz razvoj gospodarstva, obnovu i izgradnju sportsko-rekreativne infrastrukture s ciljem poticanja kulture zdravog življenja, uvođenje zelenih i održivih ekološko-energetskih rješenja te obnovu i unapređenje komunalne infrastrukture.

3.2.Vizija Grada Bjelovara

Grad Bjelovar urbano je središte tradicionalno poljoprivredne regije, prepoznatljivog identiteta kulturne i turističke destinacije koja svojim građanima osigurava poticajno okruženje za gospodarstvo, obrazovanje, rad i život. Ulaganjima u zelenu infrastrukturu, digitalnu tranziciju, održivo gospodarstvo i razvoj te unapređivanjem obrazovanja, za sve skupine stanovništva, u skladu s njihovim potrebama, omogućen je rast kvalitete života kroz uspostavljanje održivog upravljanja resursima te postizanje održivog dugoročnog rasta gospodarstva.

| ## 3.3.SWOT ANALIZA – GRAD BJELOVAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODRUČJE | SNAGE | SLABOSTI | PRILIKE | PRIJETNJE |
| PRORAČUN | Financijska stabilnost proračuna; Konstantan rast proračunskih prihoda; Realizacija velikog broja projekata iz EU fondova; Proaktivna i efikasna gradska uprava u području razvoja gospodarstva i razvoju investicijskog okruženja. | Neravnomjerno raspoređena proračunska sredstva Grada po sektorima; Nedovoljno ulaganja u povećanje mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta; Nedostatak sredstava za provođenje velikih infrastrukturnih projekata; Visoki troškovi održavanja komunalne infrastrukture. | Povećanje prihoda kroz dodatne izvore financiranja - EU fondovi; Rad na povećanju transparentnosti proračuna putem razvoja digitalnih rješenja i tehnologija; Smanjenje troškova održavanja infrastrukture i javne rasvjete korištenjem obnovljivih izvora energije i razvojem zelene infrastrukture. | Sporost u postupku odobravanja projektnih prijava; Sporost administracije u provedbi natječaja –dugi rok čekanja na Odluku o financiranju projekata; Teško predvidljiva održivost određenih projekata; Pad gospodarske aktivnosti uzrokovan COVID-19 epidemijom; Odljev stručne i kvalitetne radne snage. |
| GOSPODARSTVO | Usmjerenost na razvoj IKT industrije; Uspješno poslovanje tehnološkog inkubatora; Program mjera poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede; Porast broja poduzeća; Tri učinkovite poduzetničke zone + jedna u izgradnji (Veliko Korenovo) Stručna radna snaga, izražena radna etika, poduzetnost, spremnost na usavršavanje i prihvaćanje novih tehnologija; Snažna i dugogodišnja tradicija poduzetništva i obrtništva. | Nejednaka razvijenost gospodarskih sektora; Nepovoljna gospodarska struktura – značajan udio radno-intenzivnih djelatnosti; Premali pojedinačni proizvodni kapaciteti poduzeća koji ne mogu zadovoljiti potražnju; Nesklonost poduzetnika suradnji i zajedničkima nastupima na međunarodnom tržištu; Nedostatak međusektorske suradnje poduzetnika; Nedovoljna zainteresiranost mladih za pojedinim zanimanjima za koje postoji potreba u gospodarstvu /deficitarna zanimanja; Nedovoljna suradnja gospodarstva s visoko obrazovnim institucijama na području istraživanja i razvoja proizvoda. | Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja kroz programe, mjere i subvencije; Ulaganje u tehničko-tehnološku obnovu gospodarstava, unaprjeđenje znanja i primjena novih tehnologija; Isticanje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva kao generatora povećanja i održanja visokog stupnja zaposlenosti; Otvaranje novih tržišnih segmenata više dodane vrijednosti u IT industriji; Dostupnost strukturnih fondova i novih programa Unije kao izvora financiranja projekata iz područja gospodarstva. | Spora administracija; Neriješeni imovinsko-pravni odnosi; Neusklađenost sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada; Rastući troškovi poslovanja; Nepovoljna gospodarska situacija kao posljedica pandemije Covid 19 a koja ima implikacije na rast nezaposlenosti, rezultate poslovanja u gospodarstvu, pad platežne moći i sl.; Odljev stručne i kvalitetne radne snage; Konkurencija u radno-intenzivnim industrijama (iz drugih zemalja članica EU, i zemalja iz okruženja; Niža cijena rada u susjednim zemljama; Nedovoljna usklađenost obrazovnog sektora s potrebama gospodarstva; Brz razvoj tehnologije koja zahtjeva stalna i visoka ulaganja; Konkurencija drugih regija kao investicijskih lokacija. |
| POLOŽAJ I PROMET | Povoljan geostrateški položaj – povezanost sa svim dijelovima RH; Brežuljkasto-nizinski kraj pogodan za razvoj svih gospodarskih sektora. | Nedovoljna iskorištenost geostrateškog položaja za povećanje atraktivnosti područja Grada; Nedovoljno razvijena prometna infrastruktura; Nužnost izgradnje zaobilaznica i čvorova koji bi regulirali tranzitni promet što umanjuje kvalitetu zraka i sigurnost u prometu; Neodgovarajući sustav javnog prijevoza stanovništva; Nedovoljna uređenost biciklističkih staza. | Privlačenje investicija privatnog i javnog Dostupnost strukturnih fondova i novih programa Unije kao izvora financiranja projekata iz područja zaštite okoliša i prirode te izgradnje prometne infrastrukture; Poboljšanje cestovne mreže izgradnjom novih prometnica i obilaznica | Slaba povezanost prigradskih naselja s Gradom; Nepostojanje učinkovitog i adekvatnog sustava javnog prijevoza; Zagađenost zraka i tla kao posljedica sve većeg broja prijevoznih sredstava te razvoja prometne infrastrukture; Sigurnost u prometu – neoznačeni pružni prijelazi (nadležnost državnih poduzeća. |
| PRIRODNI RESURSI | Bogatstvo voda, obradivog tla, šuma, biološke i krajobrazne raznolikosti, mineralnih sirovina; Geotermalni izvori; Pristupačan reljef koji omogućuje raznoliku poljoprivrednu proizvodnju. | Nedovoljna iskorištenost alternativnih izvora energije; Nedovoljno iskorišten potencijal postojećih prirodnih resursa u svrhu održivog rasta i razvoja gospodarstva; Nedovoljna profiliranost i povezanost dostupnih prirodnih bogatstava s turizmom i gospodarstvom. | Porast potražnje za specifičnim oblicima turizma temeljenim na prirodnim bogatstvima (izletnički, ruralni, avanturistički); Povezivanje postojećih prirodnih resursa s turističkom ponudom na području Grada; Izgradnja zelene infrastrukture koja pozitivno djeluje na okoliš; Provođenje ideja održivog gospodarstva u svrhu retencije i unapređenja postojećih resursa; Očuvanje i poboljšanje bioraznolikosti te održivo upravljanje eko-sustavima, prirodnim dobrima i bioraznolikošću; Mogućnost korištenja geotermalnih voda; Bogatstvo prirodnih resursa kao OIE (podzemne vode); Zakonska regulativa – provođenje edukacije o korištenju kemijskih / zaštitnih sredstava u svrhu zaštite okoliša. | Ljudski faktor kao prijetnja očuvanju prirodnih resursa; Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa; Divlja odlagališta otpada; Tvari i kemikalije korištene u tradicionalnoj poljoprivredi; Klimatske promjene: - poplave, potresi, klizišta, oborine; Učestalost prirodnih katastrofa i nepovoljnih vremenskih prilika; Klimatske promjene – sve češća olujna nevremena praćena jakim vjetrom, opasnost od poplave i klizanja tla. |
| POLJOPRIVREDA | Velik broj poljoprivrednih gospodarstava; Značajna površina poljoprivrednog zemljišta; Poticanje razmjene domaćih poljoprivrednih proizvoda među stanovništvom – Bilogorska košara; Tradicija Poljoprivrednog sajma u Gudovcu; Postojanje poticajnih mjera i potpora za daljnji razvoj i rast poljoprivrednih gospodarstava koje su u konstantnom rastu; Veliki broj aktivnih poljoprivrednih gospodarstava. | Nedovoljno mladih osoba koje se bave poljoprivredom; Nedovoljno korištenje tehnoloških trendova u poljoprivrednoj proizvodnji; Usitnjenost poljoprivrednih površina; Nestabilnost tržišta poljoprivrednih proizvoda; Slaba orijentiranost na ekološku poljoprivredu; Nedovoljni financijski resursi poljoprivrednika za proširenje i usklađivanje proizvodnje; Nedovoljno stručnog znanja i niska razina obrazovanja ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i turizmom; Nedovoljno uvođenje inovacijskih poljoprivrednih tehnologija; Neprilagođenost poslovanja EU standardima; Manjak skladišnih kapaciteta; Nedovoljna prepoznatljivost Grada BJ i županije kao turističke destinacije. | Mogućnost iskorištavanja dodatnih izvora financiranja – EU fondovi; Jačanje prepoznatljivosti područja za razvoj eno-gastro turizma; Poticanje prelaska poljoprivrednika u sustav ekološke poljoprivrede; Implementacija tehnoloških digitalnih rješenja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje; Potražnja za novim kulturama u poljoprivrednoj proizvodnji; Potražnja za novim turističkim proizvodima - svjetski turistički trendovi (zdravlje, aktivni turizam, eno-gastronomija). . | Starenje stanovništva; Prirodne nepogode; Strana konkurencija u vidu jeftinijih proizvoda; Slab interes poljoprivrednika za promjenu postojećih proizvodnih paradigmi; Usitnjenost zemljišta onemogućava konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju; Sporost administracije u provedbi Plana gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH; Jaka konkurencija stranih tržišta; Nacionalna politika usmjerena je na naglašavanje imidža Hrvatske kao obalne i morske zemlje; Niska kupovna moć i slabiji interes domaćeg tržišta. |
| STANOVNIŠTVO | Pozitivna međužupanijska kretanja; Demografske mjere koje Grad provodi; Razvijen obrazovni i predškolski obrazovni sustav (vrtići); Značajna ulaganja u predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje; Povoljna statistika zaposlenosti; Razvoj Veleučilišta u Bjelovaru; Dobra izgrađenost sportske infrastrukture te veliki potencijal sportsko – rekreacijskih programa; Dobra pokrivenost primarnom zdravstvenom zaštitom; Dobra povezanost i obnovljena infrastruktura zdravstvenih ustanova; Programi promocije zdravlja i prevencije bolesti; Velik broj i raznolikost organizacija civilnog društva te sve veća važnost njihovog djelovanja; Bogata materijalna i nematerijalna kulturna baština. | Trend depopulacije; Nezaposlenost mladih osoba; Nezaposlenost osoba starije dobi; Nepovoljna obrazovna struktura nezaposlenih osoba; Neodgovarajuće sustavno stipendiranje u skladu s potrebama tržišta rada; Nedovoljna svijest o važnosti cjeloživotnog obrazovanja; Nedostatak učinkovitog rješavanja socijalnih i gospodarskih problema socijalno ugroženih skupina; Nema strategije razvoja kulture i turizma; Slaba organizacija palijativne skrbi; Nedovoljno sudjelovanje stanovništva u programima prevencije i zdravstvene zaštite; Nedovoljna prihvaćenost sporta i rekreacije kao zdravog načina života; Nema adekvatne infrastrukture za suvremenu i novo-medijsku umjetnost i kreativne industrije; Nedovoljna suradnja i nedostatak umrežavanja udruga s udrugama i ostalim institucijama na EU razini; Nepostojanje adekvatnog prostora za djelovanje udruga (posebno udruga mladih i udruga u kulturi); Nepostojanje sveobuhvatne baze inicijativa, projekata i programa u BJ koja bi omogućila učinkovitu koordinaciju. | Subvencije i mjere poticanja za poboljšanje demografske slike; Unaprjeđenje kvalitete života; Unapređenje sustava socijalne skrbi za najstarije i ranjivo stanovništvo; Razvoj kapaciteta udruga i civilnog društva u organiziranju kulturno-društvenih aktivnosti; Implementacija sustava cjeloživotnog obrazovanja.; Blizina visokoškolskih obrazovnih centara (Varaždin, Zagreb); Povećana dostupnost programa mobilnosti posebno za obrazovni sektor (od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih); Mogućnosti korištenja novih tehnologija u svim područjima (posebno u obrazovanju i kulturi); Umrežavanje obrazovnih institucija na razini EU; Dostupnost strukturnih fondova i novih programa Unije kao izvora financiranja projekata iz područja društvenih djelatnosti te projekata udruga civilnog društva. | Nefleksibilni obrazovni sustav i neusklađenost sa stvarnim potrebama tržišta rada; Tržište rada orijentirano samo na nekoliko djelatnosti; Nastavak trenda iseljavanja radno sposobnog i visokoobrazovanog stanovništva; Zatvaranje mikro i malih poduzeća te gubitak radnih mjesta kao posljedica pandemije COVID-19.. Negativan prirodan priraštaj; Poteškoće u nabavi opreme (kabineti, didaktički materijal); Manjak stručnjaka preventivne medicine Velika opterećenost i nedostatak opreme u zdravstvu te problem njezine modernizacije i održavanja; Smanjenje proračuna JLS- i institucijama kao posljedica gospodarskih kretanja što dovodi do smanjenog financiranja udruga civilnog društva. |
| STRATEŠKI PROJEKT KOJI RJEŠAVA IDENTIFICIRANU SLABOST | SNAGE | SLABOSTI | PRILIKE | PRIJETNJE |
| Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni "Korenovo" | Popunjene i efikasne tri poduzetničke zone; Poticajno okruženje za poduzetnike; Pozitivan trend rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća. | Nedostatak poduzetničke potporne infrastrukture; Nedostatak adekvatnih poslovnih prostora za najam; Nedostatak visoko-tehnoloških tvrtki u Poslovnoj zoni. | Povećanje broja aktivnih poduzetnika i obrta; Povećanje broja zaposlenih; Suradnja srednjih škola i Veleučilišta Bjelovar s poduzetničkim inkubatorom; Konkurentska prednost za nove tvrtke; Poticanje razvoja mikro, malog i srednjeg poduzetništva; Korištenje EU sredstava. | Česta promjena /izmjene zakonske regulative; Nestabilnost poslovnog okruženja i pad gospodarske aktivnosti tijekom COVID-19 krize; Mobilnost radne snage. |
| Gradnja bazenskog kompleksa u Velikom Korenovu - TERME BJELOVAR | Ulaganja u razvoj turističkog sektora; Tradicija Turističke zajednica Grada Bjelovara; Povećanje broja i važnosti turističkih manifestacija i događaja. | Nedostatak turističke atraktivnosti Grada Bjelovara; Nedovoljni smještajni kapaciteti; Sezonalnost turističke ponude. | Financiranje turističke infrastrukture iz EU sredstava; Prepoznatljivost destinacije na turističkoj karti RH; Korištenje obnovljivih izvora energije/ geotermalni izvori. | Sporost administracije; Problem financijske održivosti. |
| Izgradnja dječjeg vrtića DV Bjelovar PO V. Bubnja | Ulaganja u edukaciju odgajatelja; Ulaganja u vrtićku infrastrukturu; Povećana dostupnost vrtićkih usluga; Povećanje vrtićkih subvencija za roditelje. | Nedovoljni vrtićki kapaciteti u odnosu na potrebe grada; Nemogućnost upisa sve djece u vrtićke programe zbog ograničenosti mjesta; Zastarjela i nedostatna vrtićka infrastruktura; Preveliki broj djece po odgojitelju. | Iskorištavanje dostupnih EU sredstava; Povećanje kvalitete života; Zadržavanje mladih obitelji; Poboljšanje demografske slike; Bolja inkluzija djece s teškoćama u razvoja i djece iz siromašnih obitelji; Rasterećenje kadra osnivanjem novih vrtićkih grupa. | Daljnje iseljavanje mladih obitelji; Starenje stanovništva. |
| Izgradnja područne škole Sjever | Razvijena obrazovna infrastruktura - pet osnovnih škola; Sufinanciranje prijevoza i udžbenika za učenike; Ulaganja u obrazovni sustav. | Nemogućnost izvođenja jednosmjenske nastave za sve učenike; Kapaciteti nisu dostatni potrebama grada; Nemogućnost provođenja vanškolskih aktivnosti; Nemogućnost rada / povećanje satnice za rad s djecom s teškoćama u razvoju i nadarenom djecom. | Povećanje kvalitete života; Poboljšanje obrazovnih uvjeta; Jednake prilike za sve; Usklađenost obrazovnog sustava sa tržištem rada. | Iseljavanje mladih obitelji s djecom i posljedično smanjenje upisnih mjesta/kvota; Nepredviđeni troškovi gradnje vezani uz rast cijena materijala. |
| Rekonstrukcija Atletskog stadiona | Dugogodišnja podrška razvoju sporta; Ostvareni sportski rezultati; Razvijena svijest građana o važnosti bavljenja sportom; Postojanje kvalitetne sportske podrške (treneri, mentori, fizioterapeuti). | Nedostatak adekvatne sportske infrastrukture za bavljenje rekreativnim i amaterskim sportom. | Dostupnost izvora financiranja / EU; Organizacija sportskih događaja; Podizanje kvalitete života stanovništva svih dobnih skupina; Nacionalna promidžba sportaša i sportskih postignuća; Poticanje izvrsnosti u sportskim aktivnostima; Popularizacija zdravog načina života. | Slabi interes udruga za korištenje stadiona; Visoki troškovi održavanja infrastrukture. |
| Energetska obnova IV OŠ Bjelovar i školske dvorane | Razvijen sustav energetskih obnova škola; Tendencija korištenja obnovljivih izvora energije. | Neadekvatna školska i sportska infrastruktura / školska dvorana. | EU izvori financiranja; Povećanje kvalitete života; Smanjenje troškova održavanja. | Sporost administracije pri izdavanju dozvola i uvjerenja; Nepredviđeni troškovi gradnje i obnove zbog povećanja cijena materijala i rada; Nedostatna nacionalna i Eu sredstva za energetsku obnovu objekata od javnog značaja. |
| Spojna cesta - Istočna obilaznica Grada Bjelovara - DC 43 | Usmjerenost na povećanje sigurnosti u prometu. | Nedovoljna izgrađenost prometne infrastrukture. | Dostatni izvori financiranja (gradski, nacionalni, EU fondovi). | Dugotrajno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa; Dugo vrijeme čekanja na Odluku o financiranju. |
| Spojna cesta Istočna obilaznica - Bilogorska | Usmjerenost na povećanje sigurnosti u prometu. | Nedovoljna izgrađenost prometne infrastrukture. | Dostatni izvori financiranja (gradski, nacionalni, EU fondovi). | Dugotrajno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa; Dugo vrijeme čekanja na Odluku o financiranju. |
| Spojna cesta Slavonska (DC 29) - Pakračka s infrastrukturom | Usmjerenost na povećanje sigurnosti u prometu. | Nedovoljna izgrađenost prometne infrastrukture. | Dostatni izvori financiranja (gradski, nacionalni, EU fondovi). | Dugotrajno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa; Dugo vrijeme čekanja na Odluku o financiranju. |
| Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada grada Bjelovara | Učinkovit sustav gospodarenja otpadom; Ulaganja u primarnu infrastrukturu; Razvijena svijesti građana o važnosti odvojeno prikupljenog otpada i recikliranja. | Onečišćenost tla i okoliša; Nastajanje divljih odlagališta; Smanjena kvaliteta života stanovnika. | Stvaranje uvjeta za čišći i zdraviji okoliš kroz izgradnju i opremanje postrojenja; Dostupnost financijskih sredstava za izradu projektne tehničke dokumentacije, izvođenje radova i opremanje i sanacije. | Ekonomski neodrživo poslovanje upravitelja sortirnice te isplata naknade za pokrivanje razlike između troška i prihoda upravljanja i vođenja poslova sortirnice. |

4.STRATEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA BJELOVARA ZA RAZDOBLJE 2021-2025. GODINE

Strateško planiranje i razvoj Grada Bjelovara u razdoblju do 2025. godine temeljit će se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Grada Bjelovara za razdoblje 2021-2025. godine. Strateški okvir definiran je kroz 13 razvojnih mjera: uređenje naselja i stanovanje; prostorno i urbanističko planiranje; komunalno gospodarstvo; odgoj i obrazovanje; briga o djeci; socijalna skrb; kultura; tjelesna kultura i sport; zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša; protupožarna i civilna zaštita; promet i održavanje javnih prometnica; gospodarski razvoj; lokalna uprava i administracija; demografija. Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Grada Bjelovara. Po usvajanju Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije mjere PP-a povezat će sa posebnim ciljevima županije, a u trenutku donošenja Provedbenog programa usklađene su sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine.

U okviru 13 mjera definirane su aktivnosti kroz koje će Grad Bjelovar pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranja je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom Grada. Detaljan pregled mjera i aktivnosti zajedno sa akcijskim i financijskim planom nalazi se u PRILOGU 1 Provedbenog programa Grada Bjelovara za razdoblje 2021-2025. godine.

4.1.Mjere, aktivnosti i razvojni projekti

- Uređenje naselja i stanovanje

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - unapređivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja | broj novoizgrađenih dječjih igrališta | 41 | 50 | PROGRAM 1043 ORŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| - uređenje i opremanje s ciljem unapređivanja uvjeta za život u naseljima | ukupan broj stambenih jedinica u vlasništvu JLP(R)S | 82 | 72 | K 00405 PROGRAM K 104101 |
|  | broj stanova u vlasništvu JLP(R)S u najmu | 69 | 69 |  |
| - uređenje zelenih javnih površina i ulaganje u razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima | m2 adekvatno uređenih zelenih javnih površina | 720.000 | 1.400.000 | PROGRAM 1044 UPRAVLJANJE IMOVINOM |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021-2025.

- Izgradnja višestambene građevine – mjere stambenog zbrinjavanja

- Uređenje naselja Gornje Plavnice

- Prostorno i urbanističko planiranje

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih za gradnju na području grada Bjelovara | broj izdanih lokacijskih dozvola | 7 | 10 | NP |
|  | broj izdanih građevinskih dozvola | 109 | 120 |  |
|  | broj izdanih uporabnih dozvola | 45 | 100 |  |
| 2.2. aktivnosti vezane za prostorno planiranje | pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom | 100% | 100% | K105001 Ulaganja u znanstvene radove i dokumentaciju |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021-2025.

- Rekonstrukcija zapuštene nekretnine (zgrada -starog zatvora) i stavljanje u gospodarsku funkciju

- Izgradnja gradske tržnice sa javnom podzemnom garažom

- Komunalno gospodarstvo

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. održavanje javnih površina | održavane javne površine u m2 | 721.330 | 1.400.000 | PROGRAM 1043 ORŽAVANJE KOMUNALNE INBFRASTRUKTURE |
| 3.2. razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava | km novoizgrađene i rekonstruirane vodovodne infrastrukture | 287 | 303 | Vodne usluge d.o.o. Bjelovar |
|  | km novoizgrađene i rekonstruirane infrastrukture odvodnje | 108 | 124 |  |
|  | Postotak korisnika priključenih na vodovodnu mrežu | 69% | 80% |  |
|  | postotak korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu | 66% | 72%, 2303 broj priključaka |  |
| 3.3. unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu | broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 851 | 3000 | PROGRAM 1044 UPRAVLJANJE IMOVINOM |
|  | udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom | 90% | 100% |  |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021-2025.

- Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Bjelovar

- poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Bjelovar, Gudovac i Rovišće

- Rekonstrukcija glavnog dovodnog cjevovoda Delovi-Bjelovar – rekonstrukcija

- Odgoj i obrazovanje

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. modernizacija i unapređenje obrazovne infrastrukture | broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova | 0 | 4 | NP |
|  | broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova | 14 | 19 |  |
|  | broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova | 0 | 16 |  |
| 4.2. redovna djelatnost osnovnih škola | ukupan broj učenika | 2952 | 2952 | KORISNIK 0030102 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
|  | ukupan broj razrednih odjeljenja | 164 | 164 |  |
|  | broj učenika kojih pohađaju jednosmjensku nastavu | 1436 | 2952 |  |
| 4.3. Subvencije i stipendije u obrazovanju | broj učenika koji primaju subvencije za prehranu | 886 | 886 | KORISNIK 0030102 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 0030104 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PROGRAM 1016 VISOKO OBRAZOVANJE A101606 STIPENDIRANJE STUDENATA |
|  | broj stipendista - studenata | 30 | 35 |  |

RAZVOJNI PROJEKT:

IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE SJEVER – izgradnja škole i dvorane

Opis projekta:

Predviđena je izgradnja školskog objekta područne škole IV. osnovne škole  Bjelovar za 580 učenika, u kojem će se odvijati cjelodnevna  nastava od 1.- 8. razreda osnovne škole te će se izgraditi dvodijelna školsko sportska dvorana  za potrebe redovne nastave  tjelesnog i zdravstvenog odgoja kao i za potrebe izvannastavnih i izvanškolskih sportskih aktivnosti. Objekti će biti izgrađeni prema svim standardima samoodrživog objekta (energetski učinkovite vanjske ovojnice, stolarije, dizalice topline, solarne elektrane, učinkovite  rasvjete...). Cilj projekta je unaprijedit kvalitetu nastave kroz organizaciju cjelodnevne nastave,  koja će time biti omogućena  u matičnom objektu IV. OŠ Bjelovar  te promjenom mreže škola i upisnog područja  i u drugim osnovnim školama na području Grada.

| Naziv projekta | Pokazatelj rezultata projekta | Usklađenost s NRS 2030. |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja područne škole Sjever – izgradnja škole i dvorane | broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova broj učenika kojih pohađaju jednosmjensku nastavu | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021-2025.

- Projekti Ključ rješenja za novi početak, Učenje za budućnost. Bjelovar – izvor nadahnuća i ljepote

- Briga o djeci

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Redovna djelatnost vrtića | ukupan broj upisane djece | 1126 | 1126 | BJELOVAR PROGRAM 1008 PREDŠKOLSKI ODGOJA 100801 RASHODI ZA ZAPOSLENE - LOKALNI PRORACUN A100802 MATERIJALNI RASHODI - LOKALNI PRORACUN 003010102 DV U PRIVATNOM VLASNIŠTVU A100802 MATERIJALNI RASHODI - LOKALNI PRORACUN |
|  | broj novoupisane djece | 206 | 330 |  |
| 5.2. unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje | broj novosagrađenih objekata | 1 | 2 | NP |
|  | broj rekonstruiranih objekata | 3 | 3 |  |

RAZVOJNI PROJEKT:

IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR – PODRUČNI ODJEL V. BUBNJA

Opis projekta:

Izgradnjom  DV u Ulici V. Bubnja stvorit će se prostorni i materijalni uvjeti  za smještaj dvije jasličke grupe u dobi djece  od 1-3 godine te dvije predškolske grupe u dobi djece od 4-7 godina.  Time će navedeni objekt omogućiti prihvat novih 64-tvero djece koja dosad nisu bila obuhvaćena predškolskim odgojem i obrazovanjem. Glavni cilj izgradnje DV V. Bubnja je povećanje broja djece koja će biti obuhvaćena predškolskim odgojem. Budući objekt predškolske namjene namjerava se dati na upravljanje DV Bjelovar kao područni objekt. Objekt će biti izgrađeni prema svim standardima samoodrživog objekta (energetski učinkovite vanjske ovojnice, stolarije, dizalice topline, solarne elektrane, učinkovite  rasvjete ...).

| Naziv projekta | Pokazatelj rezultata projekta | Usklađenost s NRS 2030. |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja dječjeg vrtića Bjelovar – područni odjel V. Bubnja | broj novosagrađenih objekata | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja |

6. Socijalna skrb

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama | broj zaposlenih žena na projektu „Zaželi“ | 50 | 50 | 00503 SOCIJALNA SKRB, 0050301 POMOĆI U NOVCU, PROGRAM 1032 SOCIJALNA SKRB, A103216 ZAŽELI - BJELOVAR |
|  | broj krajnjih korisnika projekta „Zaželi“ – pripadnika skupine starih/nemoćnih | 300 | 300 |  |
|  | Broj žrtava obiteljskog nasilja kojima je pružena psihosocijalna, socijalna i pravna pomoć | 0 | 180 | 00503 SOCIJALNA SKRB, 0050301 POMOĆI U NOVCU, PROGRAM 1032 SOCIJALNA SKRB, A103214 EU PROJEKT – SIGURNA KUĆA – PODIZANJE KVALITETE PSIHOSOCIJALNE POMOĆI I BORAVKA |
|  | Broj počinitelja obiteljskog nasilja kojima je pružen psihosocijalni tretman | 0 | 32 |  |
| 6.2. dodjela subvencija, pomoći i donacija | broj korisnika besplatnog prijevoza | 10 | 20 | 00503 SOCIJALNA SKRB, 0050301 POMOĆI U NOVCU, PROGRAM 1032 SOCIJALNA SKRB, A103203 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA – RAČUNI; A103204 POMOĆI ZA OGRJEV; 0050302 POMOĆI U NARAVI, PROGRAM 1033 SOCIJALNA SKRB, A103301 POMOĆI ZA PUČKU KUHINJU A103209 PLAĆE ZA PRIVREMENO ZAPOSLENE – JAVNI RAD; |
|  | broj korisnika sredstava za ogrjev | 200 | 220 |  |
|  | broj korisnika pučke kuhinje | 62 | 62 |  |
|  | broj korisnika troškova stanovanja | 196 | 200 |  |
|  | broj korisnika jednokratne novčane pomoći | 171 | 200 |  |
|  | Broj humanitarnih udruga | 20 | 25 |  |
|  | Broj zaposlenih osoba na javnom radu | 7 | 7 |  |

7. Kultura, tjelesna kultura i sport

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti | broj obnovljenih objekata kulturne baštine/kulturno-povijesnih spomenika | 2 | 2 | 0050105 |
| 7.2. promicanje kulture i kulturnih sadržaja | broj organiziranih kulturnih manifestacija i događaja promicanja kulture | 5 | 10 | 0050103 |
| 7.3. unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja | broj novih javnih sportskih terena/ igrališta | 0 | 2 | NP |
|  | broj rekonstruiranih sportskih objekata | 0 | 3 |  |

RAZVOJNI PROJEKT:

REKONSTRUKCIJA ATLETSKOG STADIONA

Opis projekta:

Atletika u gradu Bjelovaru ima dugu tradiciju te su unutar ove sportske discipline u Gradu Bjelovaru  ostvareni vrhunski rezultati na nacionalnoj razini. Atletski stadion koji je star više od 60 godina zahtijeva zbog svoje dotrajalosti i novih atletskih međunarodnih standarda cjelokupnu renovaciju. Rekonstrukcijom atletskog stadiona, odnosno postavljanjem nove drenaže ispod atletske staze i nogometnog igrališta te postavljanjem nove atletske podloge izgradit će se atletska staza sa 8 traka. Rekonstrukcijom nogometnog igrališta stvorit će se preduvjeti za postavljanje ostalih atletskih borilišta za održavanje nacionalnih i međunarodnih natjecanja prema međunarodnim atletskim standardima.   Cilj je postojećem atletskom klubu stvoriti bolje uvjete za rad sa djecom, mladima i vrhunskim atletičarima, koje i zaslužuje prema dugogodišnjoj tradiciji. Prostor atletskog stadiona bio bi namijenjen i ostalim sportskim društvima za treninge i druge sportske aktivnosti.

| Naziv projekta | Pokazatelj rezultata projekta | Usklađenost s NRS 2030. |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija atletskog stadiona | broj rekonstruiranih sportskih objekata | "RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. zdrav, aktivan i kvalitetan život" P5.2. Zdravlje, zdrave prehrambene navike i aktivni život kroz sport |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021-2025.

- Izgradnja nogometnog stadiona – faza 2

- Izgradnja sportske dvorane na zemljištu vojarne „Bilogora“

- Energetska obnova Centra udruga Grada Bjelovara

- Projekti u sektoru kulture: Čitanjem do uključivog društva, Bibliobusna služba, Makerspace – prostor za mlade, Kreativnost bez granica

8.  Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom | količina odvojeno prikupljenog otpada (t) | 1.595,155 | 1.280.000 | Komunalac d.o.o. Bjelovar |
|  | količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t) | 8,075,697 | 6.460,507 |  |
|  | broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 12.682 | 13.000 |  |
| 8.2. izgradnja građevina za gospodarenje otpadom | Broj reciklažnih dvorišta | 2 | 2 |  |
|  | Broj sortirnica i kompostana | 0 | 1 |  |
|  | Broj eko otoka | 83 | 83 |  |
| 8.3. energetska obnova objekata | Broj energetski obnovljenih objekata | 17 | 27 | NP |

RAZVOJNI PROJEKT:

IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA GRADA BJELOVARA

Opis projekta:

Svrha projekta je unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Grada Bjelovara i 13 okolnih jedinica lokalne samouprave (Grad Daruvar i 12 Općina)s kojima je Grad Bjelovar sklopio Sporazum u udruživanju u provedbi projekta, uspostavom postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada te smanjenjem količina odvojeno sakupljenog otpada koji se odlaže na odlagalište ""Doline"". Najvažniji dio projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u gradu Bjelovaru.

| Naziv projekta | Pokazatelj rezultata projekta | Usklađenost s NRS 2030. |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada grada Bjelovara | Broj sortirnica i kompostana | Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost P 8.1.Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena |

RAZVOJNI PROJEKT:

ENERGETSKA OBNOVA IV OŠ BJELOVAR I SPORTSKE DVORANE

Opis projekta:

Energetskom obnovom matične škole IV. OŠ Bjelovar i školsko sportske dvorane  izradit će se nova vanjska ovojnica, zamijeniti stolarija novom energetski učinkovitijom, a rekonstrukcijom kotlovnice i zamjenom rasvjetnih tijela omogućit će se smanjenje  utroška  energenata i emisije CO2.  Dodatno će se urediti unutarnji prostori učionica za podizanje kvalitete rada i omogućavanja provođenja cjelodnevne nastave.

| Naziv projekta | Pokazatelj rezultata projekta | Usklađenost s NRS 2030. |
| --- | --- | --- |
| Energetska obnova IV OŠ Bjelovar i sportske dvorane | Broj energetski obnovljenih objekata | RS3. Zelena i digitalna tranzicija SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost P 8.2. Energetska samodostatnost i tranzicija na čistu energiju |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021-2025.

- Energetska obnova III. OŠ Bjelovar

- Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada Grada Bjelovara

- Istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru Korenovo (izrada duboke bušotine Kor-2)

- Razvoj zelene infrastrukture Grada Bjelovara

9. Protupožarna i civilna zaštita

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga | broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme | 16 | 16 | 00502 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, 0050201 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |
| 9.2. aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 160 | 160 | 005020102 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA 005020103 CIVILNA ZAŠTITA |
|  | broj opremljenih/izgrađenih centara civilne zaštite | 1 | 1 |  |
| 9.3. organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice | ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLP(R)S | 15 | 30 | 005020103 CIVILNA ZAŠTITA |

10. Promet i održavanje javnih prometnica

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. Unaprjeđenje i razvoj biciklističko-pješačke infrastrukture | km novih biciklističkih staza | 30 | 60 | PROGRAM 1044 UPRAVLJANJE IMOVINOM |
|  | km novih biciklističkih traka | 0 | 20 |  |
|  | km novih pješačkih staza | 120 | 160 |  |
| 10.2. unapređenje i izgradnja cestovne infrastrukture | km novih javnih prometnica | 380 | 420 | PROGRAM 1044 UPRAVLJANJE IMOVINOM |
|  | kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika | 297 | 350 |  |
| 10.3. poticanje korištenja ekološki prihvatljivih izvora energije u prometu | broj izgrađenih punionica za električna vozila | 3 | 6 | PROGRAM 1070 PROSTORNO UREĐENJE |
| 10.4. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet | broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta | 1520 | 2000 | PROGRAM 1044 UPRAVLJANJE IMOVINOM |
| 10.5. Poboljšanje sustava javnog prijevoza | broj novoizgrađenih autobusnih stajališta | 48 | 55 | PROGRAM 1043 ORŽAVANJE KOMUNALNE INBFRASTRUKTURE |
| 10.6. Održavanje javnih prometnica i nerazvrstanih cesta | km održavanih prometnica | 380 | 450 | PROGRAM 1043 ORŽAVANJE KOMUNALNE INBFRASTRUKTURE |
|  | km održavanih nerazvrstanih cesta | 380 | 450 |  |

RAZVOJNI PROJEKT:

IZGRADNJA ISTOČNE OBILAZNICE – DC 43

Opis projekta:

Projektom je planirana izgradnja spojne ceste Istočna obilaznica - nastavak izgrađene obilaznice sa spojem na DC 43. Osnovna funkcija buduće spojne ceste je preusmjeravanje tranzitnog prometa koji trenutno prolazi centrom grada, odnosno Trojstvenom ulicom kao i brže i kvalitetnije povezivanje južnog sa sjevernim dijelom grada Bjelovara. Kako postojeća prometna mreža nema obilazne pravce, već gotovo cijeli tranzitni promet prolazi centrom grada, dovršetkom spojne ceste namjerava se rasteretiti prometna mreža u centru grada i pružiti bržu i kvalitetniju cestovnu prometnicu prema Đurđevcu. Isto vrijedi i za promet u suprotnom pravcu. Ukupna dužina trase iznosi 1000 metara sa rotorom na spoju s Đurđevačkom cestom.

RAZVOJNI PROJEKT:

IZGRADNJA SPOJNE CESTE IZMEĐU ISTOČNE OBILAZNICE I BILOGORSKE ULICE

Opis projekta:

Projektom je planirana izgradnja spojne ceste između Istočne obilaznice i Bilogorske ulice, prema DC 43. Dužina trase 500 metara. Spojnom cestom ostvarila bi se mogućnost rasterećenja centra grada Bjelovara tranzitnog prometa, odnosno povezivanje poslovne zone "Istok" s Istočnom obilaznicom.

RAZVOJNI PROJEKT:

IZGRADNJA SPOJNE CESTE U POSLOVNOJ ZONI JUG

Opis projekta:

Projektom je planirana izgradnja spojne ceste u Poslovnoj zoni "Jug" između Slavonske ceste (DC 28) i Pakračke ulice u poslovnoj zoni "Jug". Ukupna dužina 830 metara. Spojna cesta gradila bi se u dvije Faze, a spojila bi Južnu obilaznicu sa DC 28, odnosno industrijskom zonom "Jug", čime bi se rasteretio dio najfrekventnijeg dijela prometnica zbog trgovačkih centara.

| Naziv projekta | Pokazatelj rezultata projekta | Usklađenost s NRS 2030. |
| --- | --- | --- |
| izgradnja istočne obilaznice – dc 43 izgradnja spojne ceste između istočne obilaznice i Bilogorske ulice Izgradnja spojne ceste u poslovnoj zoni jug | km novih javnih prometnica | Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija SC10. Održiva mobilnost P 10.2. Uspostava novih prometnih procesa u svim vidovima prometa i autonomnih sustava za mobilnost |

11. Gospodarski razvoj

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. Poticanje razvoja gospodarstva | ukupan broj zaposlenih | 15.944 | 16.944 | NP |
|  | ukupan broj nezaposlenih | 1108 | 1050 |  |
|  | ukupan broj | 2043 | 2047 |  |
| 11.2. unaprjeđenje poduzetničkog okruženja | ukupan broj poduzetnika | 1030 | 1045 | NP |
|  | ukupan broj obrtnika | 541 | 542 |  |
| 11.3. Subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima | broj dodijeljenih potpora poduzetnicima i obrtnicima - godišnje | 50 | 70 | 00404 SUBVENCIJE, POTPORE, NAKNADE I DONACIJE, PROGRAM 1040 JAČANJE GOSPODARSTVA A104001 SUBVENCIJE |
|  | broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima- godišnje | 150 | 150 |  |
| 11.4. jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona | ha površine poduzetničkih zona | 180,92 | 258,61 | NP |
| 11.5. poboljšanje infrastrukturnih uvjeta u postojećim poslovnim zonama | ha novoizgrađene/ rekonstruirane poduzetničke infrastrukture u poslovnoj zoni | 0 | 77,62 | NP |
|  | broj poduzeća koja posluju u poslovnoj zoni | 69 | 74 |  |
| 11.6. Razvoj poduzetničke infrastrukture | Broj poduzetničkih inkubatora | 1 | 1 | 0040101 PODUZETNIČKE POTPORNE INSTIRUCIJE, PROGRAM 1036 JAČANJE GOSPODARSTVA K104156 |
| 11.7. poticanje održivog razvoja turizma | ukupan broj turističkih noćenja | 24244 | 30000 | NP |
|  | ukupan broj turističkih dolazaka | 3900 | 5000 |  |

RAZVOJNI PROJEKT:

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U POSLOVNOJ ZONI „VELIKO KORENOVO“

Opis projekta:

Projektom je planirano kompletno opremanje infrastrukturom (cesta, voda, kanalizacija, oborinska odvodnja, plin, električna energija, komunikacijska kanalizacija, javna rasvjeta, pješačke staze) u novoj Poslovnoj zoni "Korenovo". Radovi će se izvoditi fazno. Poslovna zona „Korenovo“ formira se radi poticanja razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog održivog gospodarskog razvoja, u cilju povećanja broja gospodarskih subjekata na području grada te poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanja konkurentnosti poduzetnika i porasta zaposlenosti.

| Naziv projekta | Pokazatelj rezultata projekta | Usklađenost s NRS 2030. |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni „Veliko Korenovo“ | m2 novoizgrađene/ rekonstruirane poduzetničke infrastrukture u poslovnoj zoni | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo" P1.2. Razvoj poduzetništva i obrta |

RAZVOJNI PROJEKT:

GRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA U VELIKOM KORENOVU-TERME BJELOVAR

Opis projekta:

U potpunosti zeleni projekt koji koristi obnovljive izvore energije. Geotermalna voda iz izvedene bušotine BK-2, dubine 500 m, koristiti će se za bazensku vodu, toplinu za grijanje, grijanje na dizalice topline voda-voda i voda-zrak, solarna elektrana na krovu snage cca. 500 kW, visokoučinkoviti rekuperatori i toplinska ovojnica zgrade. Zgrada neće imati dimnjaka i neće se koristiti plin za grijanje zgrade i vode. Projekt sadrži turističke i sportske sadržaje, zatvorene rekreativne bazene sa atrakcijama, vanjske bazene sa atrakcijama, te sportski dio: zatvoreni olimpijski bazen dimenzija 50x25 m i bazen za rasplivavanje dimenzija 25x10 m.

| Naziv projekta | Pokazatelj rezultata projekta | Usklađenost s NRS 2030. |
| --- | --- | --- |
| Gradnja bazenskog kompleksa u Velikom Korenovu-Terme Bjelovar | broj novoizgrađenih turističkih objekata | "RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo" P 1. 4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma |

12. Lokalna uprava i administracija

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. aktivnosti vezane za redovnu djelatnost - pravno normativni poslovi | Opći akti | 15 | 60 | Nema potrebe za stavkom u proračunu |
| 12.2. unaprjeđenje sustava strateškog planiranja | Broj novih strateških akata | 10 | 15 | Stavke su planirane u proračunu ovisno o odjelu u čijoj se nadležnosti određeni strateški dokument donosi |
|  | broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | 10 | 15 |  |
| 12.3. jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | broj zaposlenika samoupravne jedinice koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima | 10 30 | 50 50 | OPĆE JAVNE SLUŽBE 00504 Aktivnost 100 6A, Konto 32131 (Savjetovanja, seminari…) |
| 12.4. Digitalizacija usluga lokalne samouprave | broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLP(R)S | 11 | 25 | NP |
| 12.5. priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova | broj projekata JLP(R)S kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova | 4 | 40 | Ovisno o upravnom odjelu – svaki projekt ima svoj naziv u odjelu |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021-2025.

- Digitalni-inovacijski centar

13. Zaustavljanje iseljavanja i poticanje nataliteta

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljna vrijednost | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. provedba natalitetnih politika i zaustavljanje iseljavanja mladih | broj dodijeljenih potpora za novorođenčad | 339 | 399 | 00503 SOCIJALNA SKRB, 0050302 POMOĆI U NARAVI, PROGRAM 1033, A103303 DARIVANJE DJECE; |
|  | broj mjera kojima se potiče stambeno zbrinjavanje | 2 | 2 | NP |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021-2025.

- Obnova društvenih domova

- Program društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Bjelovara

4.2. TERMINSKI, AKCIJSKI I FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA

| Naziv projekta | Oznaka | Procijenjena vrijednost projekta (HRK) | Nadležnost za provedbu mjere – koji odjel? | Mogući izvor financiranja | Proračun 2021. (HRK) | Projekcija proračuna 2022. (HRK) | Projekcija proračuna 2023. (HRK) | Okvirna projekcija proračuna 2024. (HRK) | Okvirna projekcija proračuna 2025. (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja područne škole Sjever – izgradnja škole i dvorane | R | 70.843.733,75 | Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026.; Proračun Grada Bjelovara; Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.; ITU mehanizam Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026.; Proračun Grada Bjelovara; Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.; ITU mehani | 0,00 | 20.000000,00 okvirna projekcija, nije trenutno u projekciji proračuna | 35.000.000,00 okvirna projekcija, nije trenutno u projekciji proračuna | 15.8432.733,75 | 0,00 |
| Izgradnja dječjeg vrtića Bjelovar – područni odjel V. Bubnja | R | 15.063.300,00 | Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport |  | - | 3.000.000,00 okvirna projekcija, nije trenutno u projekciji proračuna | 10.000,000,00 okvirna projekcija, nije trenutno u projekciji proračuna | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija atletskog stadiona | R | 7.546.905,38 | Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport |  | 6.200.000,00 | 1.346.905,38 nije trenutno u projekciji proračuna (nije započeto u 2021. godini te se pomiče u naredno razdoblje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada grada Bjelovara | R | 45.157.271,03 | Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora |  | 45.157.271,03 | 0 | - | - | - |
| Energetska obnova IV. Oš. Bjelovar i sportske dvorane | R | 20.151.000,00 gruba procjena | Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport |  | 0 | 2.000.000,00 | 15.000.000,00 | 3.151.000,00 | - |
| Izgradnja spojne ceste Istočne obilaznice – DC 43 | R | 23.000.000,00 | Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora |  | 0 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 17.000.000,00 | - |
| Izgradnja spojne ceste između istočne obilaznice i bilogorske ulice | R | 7.000.000,00 | Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora |  | 0 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | - |
| Izgradnja spojne ceste u poslovnoj zoni jug | R | 12.000.000,00 | Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora |  | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.400.000,00 | - |
| Izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni „Veliko Korenovo“ | R | 25.000.000,00 | Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora |  | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Gradnja bazenskog kompleksa u Velikom Korenovu-Terme Bjelovar | R | 250.000.000,00 (PDV uključen) | Upravni odjel za gospodarstvo |  | 6.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100.000.000 | 94.000.000,00 | 0,00 |

5.PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I VREDNOVANJE STRATEŠKIH AKATA

Praćenje i izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave sastavni je dio procesa strateškog planiranja i definirano je Pravilnikom o Strateškom planiranju. Praćenje provedbe akata strateškog planiranja obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja (definirani u strateškom okviru Grada Bjelovara) kojima se sustavno prati uspješnost provedbe mjera akta strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja proces je pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini JLS te široj javnosti o statusu provedbe strateškog akta.

5.1.Praćenje i izvještavanje

Za provedbu ovoga Provedbenog programa te za praćenje i izvještavanje o provedbi nadležan je Grad Bjelovar na čelu s gradonačelnikom kao odgovornom osobom. Grad Bjelovar koordinira procesom koji za cilj ima provedbu mjera usmjerenih dostizanju i ispunjenju vizije Grada. Gradonačelnik će imenovati djelatnike stručne službe gradonačelnika koji se biti odgovorni za koordinaciju provedbe u suradnji s imenovanom radnim tijelom. Gradonačelnik je odgovoran za redovno izvještavanje o provedbi Provedbenog programa i uspješnosti zadanih ciljeva. Na godišnjoj osnovi, krajem svake kalendarske godine, a najkasnije do 20. prosinca revidirat će se Provedbeni program Grada Bjelovara. Praćenje provedbe odvija se tako da odgovorna osoba priprema godišnja izvješća o provedbi. Gradsko vijeće zaprima i odobrava godišnja izvješća te daje preporuke za unaprjeđenje izvršavanja. Sva izvješća o aktivnostima praćenja i izvještavanja Provedbenog programa Grada Bjelovara bit će objavljena na službenim internetskim stranicama Grada Bjelovara.

Ciljevi praćenja i izvještavanja su sljedeći:

- sustavno praćenje uspješnosti provedbe mjera akta strateškog planiranja;

- učinkovito upravljanje provedbom akta strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja;

- pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akta strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih mjera;

- utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akta strateškog planiranja;

- povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata;

- osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa JLS-a propisani su Pravilnikom o SP-u.

| Vrsta izvješća | Ciklus | Obveznik izrade izvješća | Kome se podnosi: | Rok za izvješće: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provedbeni program Grada Bjelovara za razdoblje 2021-2025. godine | Polugodišnje | Regionalni koordinator; Lokalni koordinator | Predstavničko tijelo; Koordinacijsko tijelo | do 31. srpnja tekuće godine (za tekuću godinu); do 31. siječnja tekuće godine (za prethodnu godinu) |

Proces praćenja i izvještavanja uključuje sljedeće korake u cilju provedbe praćenja i izvještavanja o strateškom planiranju:

- Uspostava institucionalnog okvira za praćenje uspješnosti provedbe;

- Identifikacija zahtjeva praćenja;

- Uspostava mreže osoba za praćenje;

- Izvještavanje o rezultatima;

- Identifikacija mogućih problema;

- Pokretanje preventivnih mjera rješavanja problema;

- Ispunjavanje službenih zahtjeva izvješćivanja.

5.2.Vrednovanje akata strateškog planiranja

Postupak vrednovanja akta strateškoga planiranja neovisna je usporedba i ocjena očekivanih i ostvarenih rezultata, ishoda i učinka provedbe Provedbenog programa. Pravilnikom o strateškom planiranju definirana je obveza vrednovanja akata strateškog planiranja samo za srednjoročne i dugoročne akte. Prema tome, obveza vrednovanja Provedbenog programa nije definirana Zakonom o strateškom planiranju, ali ukoliko se ukaže potreba za provedbom istog za daljnje formiranje javnih politika, a sukladno financijskim mogućnostima Grada, vrednovanje će se provesti prema niže navedenoj metodologiji.

Sustav vrednovanja temelji se na sljedećim parametrima:

- Vrednovanje provode unutarnji i/ili vanjski stručnjaci koji su funkcionalno neovisni o tijelima nadležnima za izradu i provedbu akata strateškoga planiranja;

- Gradonačelnik koji je nadležan za pokretanje izrade akta strateškog planiranja donosi odluku o početku postupka vrednovanja;

- Rezultati, ishodi i učinci provedbe akata strateškoga planiranja utvrđeni postupkom vrednovanja predstavljaju temelj za reviziju javnih politika i daljnje procese strateškoga planiranja.

Metodologija vrednovanja primijenit će se sukladno pravilima definiranim u Priručniku o strateškom planiranju te Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Bjelovar, Breza, Brezovac, Ciglena, Galovac, Gornji Tomaš, Gudovac, Klokočevac, Kokinac, Kupinovac, Letičani, Mala Ciglena, Malo Korenovo, Novi Pavljani, Novoseljani, Obrovnica, Patkovac, Gornje Plavnice, Stare Plavnice, Prespa, Prgomelje, Prokljuvani, Puričani, Rajić, Stančići, Stari Pavljani, Tomaš, Trojstveni Markovac, Veliko Korenovo, Zvijerci i Ždralovi.

Izvršenje proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu nije objavljeno. Podatak o prihodi je definiran u Godišnjem izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Indeks starenja jest postotni udio osoba starih 60 i više godina u odnosu na broj osoba starih 0 – 19 godina

Ekonomska cijena programa predškolskog odgoja na području Grada Bjelovara prosječno iznosi više od 1.600,00 HRK.

Deficitarno zanimanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Deficitarno zanimanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Indeks se računa prema sljedećim parametrima: prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku, prosječna stopa nezaposlenosti, opće kretanje stanovništva, stupanj obrazovanosti stanovništva (tercijarno obrazovanje) te indeks starenja.

Podaci o broju registriranih poduzeća na području Grada Bjelovara u 2020. godini nisu dostupni u vrijeme izrade predmetne Analize (Rok dostave GFI-a je 30.6.), zbog čega je za pokazatelj – broj registriranih poduzeća prikazan četverogodišnji trend od 2016. do 2019. godine.