REPUBLIKA HRVATSKA

##### BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA				NACRT

GRAD BJELOVAR

### GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",  broj 68/18, 110/18 i 32/20) i  članka 32. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ___ sjednici održanoj dana  __. 2024. godine donijelo je

PROGRAM

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA   2025. GODINU

Članak 1.

- Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu  (u daljnjem

tekstu: Program) određuje se građenje komunalne infrastrukture  za:

–  građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

- Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe

stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

- U 2025. godini planiraju se slijedeće  investicije:

1. Nerazvrstane ceste:

| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izgradnja spojne ceste Bilogorska ulica – Istočna obilaznica – dio (dokumentacija) | 10.000,00 | - komunalni doprinos (10.000,00) |
|  | Izgradnja produžetka Ulice 29. rujna – dio (dokumentacija) | 10.000,00 | - komunalni doprinos (10.000,00) |
|  | Izgradnja ceste i ostale infrastrukture u naselju Sjever I – drugi dio, FAZA I - dio | 650.000,00 | - kredit (550.000) - naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja (100.000,00) |
|  | Izgradnja ceste i ostale infrastrukture u naselju Sjever I – drugi dio, FAZA II - dio | 400.000,00 | - kredit (400.000) |
|  | Rekonstrukcija spojne ceste Veliko Korenovo – Gudovac - dio | 500.000,00 | - kredit (500.000) |
|  | Rekonstrukcija Ulice Ferde Livadića i izgradnja odvojka prema Ulici P. Biškupa Vene – Faza I | 300.000,00 | - komunalni doprinos (100.000,00) - naknada za uređenje voda (95.000,00) - naknada za eksploataciju mineralnih sirovina (105.000,00) |
|  | Rekonstrukcija ulica sa oborinskom odvodnjom – naselje omeđeno Bilogorskom i Podravskom ulicom - dio | 15.000,00 | - komunalni doprinos (15.000,00) |
|  | Izgradnja prometnice sa infrastrukturom unutar Turističke zone Korenovo - dio | 10.000,00 | - prihodi od legalizacije (5.000,00) - vodni doprinos (5.000,00) |
|  | Rekonstrukcija i gradnja cesta i ostalih javnih površina u obuhvatu DPU Naselje kralja Petra Krešimira IV - dio | 15.000,00 | - komunalni doprinos (15.000,00) |
|  | Rekonstrukcija Korza - otplata | 132.722,81 | - naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja (40.000,00) - doprinos za šume (60.000,00) - komunalni doprinos (32.722,81) |
|  | Troškovi vodnog doprinosa | 2.000,00 | - doprinos za šume (2.000,00) |
| UKUPNO: 2.044.722,81 |  |  |  |

2.  Javne zelene površine

| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sportsko rekreacijski park kod stadiona | 3.480.000,00 | - kredit (2.380.000) - NPOO (1.100.000) |
| UKUPNO: 3.480.000,00 |  |  |  |

3. Opća javna namjena

| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projektna dokumentacija | 20.000,00 | - naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja (20.000,00) |
|  | Otkup čestica za izgradnju infrastrukture | 50.000,00 | naknada troškova za izdavanje akata o gradnji (50.000,00) |
|  | Izgradnja parkirališta u Ul. B. Bušića – dokumentacija | 15.000,00 | - upravne pristojbe (15.000,00) |
| 4. | Rekonstrukcija dječjih igrališta | 10.000,00 | - parkiranje - naknada za izgradnju parkirališta (10.000,00) |
| UKUPNO: 95.000,00 |  |  |  |

4.  Javna rasvjeta

| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Milana i Naste Rojc | 20.000,00 | - doprinos za šume (20.000,00) |
|  | Dogradnja i rekonstrukcija javne rasvjete Ulica hrvatskih dragovoljaca – Ulica A. T. Mimare | 20.000,00 | - doprinos za šume (20.000,00) |
| UKUPNO: 40.000,00 |  |  |  |

Članak 3.

Sredstva za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture planiraju se iz izvora:

|  | Komunalni doprinos | 182.722,81 |
| --- | --- | --- |
|  | Parkiranje - građani (naknada za izgradnju parkirališta) | 10.000,00 |
|  | Naknada troškova vezanih za izdavanje akata o gradnji | 50.000,00 |
|  | Vodni doprinos | 5.000,00 |
|  | Upravne pristojbe | 15.000,00 |
|  | Doprinos za šume | 102.000,00 |
|  | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 105.000,00 |
|  | Naknada za uređenje voda | 95.000,00 |
|  | Naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja | 160.000,00 |
|  | Prihodi od legalizacije | 5.000,00 |
|  | Kredit | 3.830.000,00 |
|  | NPOO | 1.100.000,00 |
|  | UKUPNO: | 5.659.722,81 eura |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju ovog Programa Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću istodobno s Izvješćem o izvršenju proračuna za 2025. godinu.

# Članak 5.

Ovaj Program  objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara", a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

# KLASA: 363-01/24-01/59

# UR.BROJ: 2103-01-06-10-24-4

Bjelovar, ______2024.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Nenad Martinovski, dipl. oec

Obrazloženje

Člankom 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18,  110/18 i 32/20 – u nastavku: ZKG) propisano  da Program građenja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo za kalendarsku godinu istodobno s proračunom I da  se Program objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Nadalje je, vezano uz Program građenja komunalne infrastrukture odredbama ZKG propisano:

''Članak 64.

(1) Građenje i održavanje komunalne infrastrukture obveza je jedinica lokalne samouprave odnosno osoba na koje je ta obveza prenesena u skladu s ovim Zakonom ili posebnim zakonom.

(2) Građenje komunalne infrastrukture u smislu ovoga Zakona obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Članak 65.

Građenje komunalne infrastrukture od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Članak 66.

(1) Komunalna infrastruktura gradi se u skladu s programom građenja komunalne infrastrukture ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom.

Članak 68.

(1) Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

(2) Programom iz stavka 1. ovoga članka određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

6. druga pitanja određena ovim Zakonom i posebnim zakonom.

Članak 69.

(1) Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (u daljnjem tekstu: procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Članak 70.

(1) Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog programom građenja komunalne infrastrukture.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

(3) Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:

1. zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura

2. uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada

3. sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje

4. izrade projekata i druge dokumentacije

5. ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture

6. građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture

7. evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama’’.

U nastavku slijedi obrazloženje  investicija određenih  Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu po predloženim stavkama:

Nerazvrstane ceste

Izgradnja spojne ceste Bilogorska ulica – istočna obilaznica – dio (dokumentacija) Elaborat zaštite okoliša i Idejni projekt su završeni i  izdana je lokacijska dozvola. U tijeku je   izrada Glavnog projekta i Parcelacijskog elaborata neophodnog za otkup potrebnog zemljišta. Predmetna dionica je potrebna  zbog izlaska iz poslovne zone Istok na istočnu obilaznicu čime će se  rasteretiti  promet uz Bilogorsku ulicu i  iz  grada Bjelovara. Ukupna duljina dionice je oko 550 m. Projekt sadržava izgradnju  mosta preko Bjelovacke.

Izgradnja produžetka Ulice 29. rujna – dio (dokumentacija)

Elaborat zaštite okoliša i Idejni projekt su završeni i  izdana je lokacijska dozvola. U tijeku je   izrada Glavnog projekta i Parcelacijskog elaborata neophodnog za otkup potrebnog zemljišta. Predmetna dionica vezana je uz spojnu cestu Bilogorske ulice te će služiti za povezivanje gospodarskih subjekata koji se nalaze s južne strane Bilogorske ulice na Istočnu obilaznicu. Dionica je ukupne duljine cca  200 m.

Izgradnja ceste i ostale infrastrukture u naselju Sjever I – drugi dio, FAZA I – dio

Od  2020. godine  rješavana je  dokumentacija i   imovinsko pravni odnosi radi izgradnje  spoja Ul. M. J. Zagorke i izgradnje dijela cesta u naselju Sjever – sve prema UPU-u Sjever 1 - 2 dio, prvenstveno radi izrade projekta izgradnje Područne škole IV osnovne škole. Izvođač radova je odabran.  Izvođenje radova počelo je  u listopadu 2024. godine.  Dionica je duljine cca 220 m i obuhvaća radove na izgradnji ceste, staze i cjelokupne infrastrukture (voda, odvodnja, plin, javna rasvjeta i DTK kanalizacija).

Izgradnja ceste i ostale infrastrukture u naselju Sjever I – drugi dio, FAZA II – dio

Od  2020. godine  rješavana je  dokumentacija i   imovinsko pravni odnosi radi izgradnje  spoja Ul. M. J. Zagorke i izgradnje dijela cesta u naselju Sjever – sve prema UPU-u Sjever 1 - 2 dio, prvenstveno radi izrade projekta izgradnje Područne škole IV osnovne škole. Izvođač radova je odabran.  Izvođenje radova počelo je  u listopadu 2024. godine.  Dionica je duljine cca 340 m i obuhvaća radove na izgradnji ceste, staze i sve infrastrukture (voda, odvodnja, plin, javna rasvjeta i DTK kanalizacija).

Rekonstrukcija spojne ceste Veliko Korenovo – Gudovac - dio

U 2025. godini planira se  izgradnja dijela ceste sa svom komunalnom infrastrukturom u Zoni Korenovo za koju je napravljen projekt, riješeni  imovinsko pravni poslovi i ishođena građevinska dozvola. Za pristup Zoni potrebno je rekonstruirati cestu između Velikog Korenova i  Gudovca  radi  pristupa Poslovnoj zoni Korenovo  u razdoblju dok se zona ne priključi na brzu cestu D12 Vrbovec-Bjelovar-Virovitica - Terezino Polje. Za  spojnu cestu izrađen je Glavni projekt i ishođena građevinska dozvola za radove koji obuhvaćaju izgradnju ceste, staze i sve infrastrukture (voda, odvodnja, plin, javna rasvjeta i DTK kanalizacija). Cesta je duljine cca 2 500 m, nedovoljne širine i dijelom je od nasutog kamenog materijala.

Rekonstrukcija Ulice Ferde Livadića i izgradnja odvojka prema Ulici P. Biškupa – Faza I

U Ulici Ferde Livadića izvode se  radovi na rekonstrukciji odvodnje (kanalizacija). Nakon završetka radova na infrastrukturi planirana je rekonstrukcija cijele ulice u dvije faze. Faza I obuhvaća rekonstrukciju postojeće ulice, staze  i izgradnju javne rasvjete u duljini od cca 370m (od Franjevačke do Ulice A. Stepinca). Faza II će obuhvatiti trasu starog industrijskog kolosijeka na kojemu će se izgraditi jednosmjerna prometnica duljine cca 240 m sa parkingom i pješačko biciklističkom stazom. Za navedenu ulicu je napravljen Idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola, a u završnoj fazi je  izrada Glavnog projekta potrebnog za ishođenje građevinske dozvole.

Rekonstrukcija ulica sa oborinskom odvodnjom – naselje omeđeno Bilogorskom i Podravskom ulicom – dio

U tijeku je izrada  projektne dokumentacije za izdavanje  lokacijske i građevinske  dozvole za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta sa oborinskom odvodnjom duljine cca 1.500 m za ulice: Bilogorsku, Podravsku, Jezersku, Hlebinsku, Alekse Benigara i Patera Stanka Banića), te za gradnju  pješačko-biciklističke staze u duljini cca 300 m u Bilogorskoj ulici. Rekonstrukcija naselja će Projektom biti planirana u tri faze. Tijekom  2025. godine će biti  dovršena projektna dokumentacija, proveden postupak  javne nabave i odabran izvođač  koji će izvesti   radove planirane za  prvu fazu.

Izgradnja prometnice sa infrastrukturom unutar Turističke zone Korenovo – dio

Idejni projekt napravljen  je  2023. godine, a   Glavni projekt 2024. godine.  Izdana je građevinska dozvola, te su otkupljene  čestice za izgradnju prometnice sa infrastrukturom  za potrebe turističke zone Veliko Korenovo.  Nakon odabira   izvođača radova  isti će početi s izvođenjem radova. Predmetna prometnica je neophodna za izgradnju infrastrukture i planiranih smještajnih kapaciteta za posjetitelje bazena.  Duljina navedene prometnice je cca 430 m.

Rekonstrukcija i gradnja cesta i ostalih javnih površina u obuhvatu DPU Naselje kralja Petra Krešimira IV – dio

Veći dio Naselja kralja Petra Krešimira IV u skladu sa DPU naselja je rekonstruiran. Ovom investicijom će se rekonstruirati  preostali dio naselja koji obuhvaća ceste (ukupno cca 180 m), staze (ukupno cca 430 m) sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađen  je glavni projekt. U tijeku je postupak izdavanja građevinske dozvole. Nakon  odabira  izvođača  isti će početi s izvođenjem radova.

Rekonstrukcija Korza – otplata

Radovi su izvedeni u 2022. i 2023. godini.

Javne zelene površine

Sportsko rekreacijski park kod stadiona

Grad Bjelovar izradio je prostorno programsku studiju s idejnim rješenjima parkova u Bjelovaru. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine  objavilo je Javni poziv ’’Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama iz operativnog programa NPOO’’. Grad je na navedeni javni poziv poslao prijavu i potrebnu dokumentaciju.  Donijeta  je Odluka o financiranju projekta,  te  je u srpnju 2024. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Nakon  odabira  izvođača radova  isti će početi s izvođenjem radova.

Opća javna namjena

Projektna dokumentacija i otkup čestica za izgradnju infrastrukture

Svake godine Grad Bjelovar priprema projektnu dokumentaciju za projekte koji su planirani ovim Programom  i za projekte koji se planiraju izvoditi narednih godina. Kod odabira prioriteta za projektiranje uzimaju se u obzir kriteriji potrebe izmjene postojeće infrastrukture, unapređenje prometnih rješenja, potrebe građana i planovi razvoja grada Bjelovara. U 2025. godini planira se otkup čestica za ceste i infrastrukturu za koju je  ishodovana  potrebna dokumentacija.

Izgradnja parkirališta u Ul. B. Bušića – dio

2019. godine izgrađena je  poslovna zgrada i parkiralište za kamionsku  prodaju voća i povrća u Ul. B. Bušića.  2020. godine  izgrađena je nadstrešnica za kamionsku prodaju voća i povrća. U nastavku ulice potrebno je  izgraditi  parkiralište za korisnike tržnice.  Idejni projekt je završen  i ishođena je lokacijska dozvola. Izgradnja je predviđena u dvije faze. U tijeku je izrada Glavnog projekta za prvu fazu izgradnje. U sklopu projekta predviđena je izgradnja pješačko biciklističke staze i zelene površine.

Rekonstrukcija dječjih igrališta

Dječja igrališta na području grada Bjelovara vrlo su posjećena. Pojedina igrališta  nisu u zadovoljavajućem stanju, te ih je  potrebno dodatno urediti i opremiti. U naredne dvije godine planira se izrada projektne dokumentacije  i ulaganje  znatno većih sredstva u opremanje i uređenje dječjih igrališta.

Javna rasvjeta

Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Milana i Naste Rojc

Potrebno je rekonstruirati  javnu rasvjetu  izvedenu na drvenim stupovima NN mreže, jer Elektra Bjelovar planira rekonstrukciju NN mreže i demontiranje drvenih stupova NN mreže.

Dogradnja i rekonstrukcija javne rasvjete  V. Jurčića – A. T. Mimare

Radi se o rekonstrukciji (zamjeni neadekvatnih ''kugla'' svjetiljki) i dogradnji javne rasvjete, jer na jednom dijelu ulice ne postoji javna rasvjeta.

Sukladno iznijetom, pripremili smo Nacrt programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu kao u tekstu  Nacrta.

Nacrt programa  građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu  radi savjetovanja s javnošću bio je objavljen  internetskoj stranci Grada Bjelovara. Na Nacrt Programa građenja nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi, ni mišljenja.

PROČELNICA

Kristina Kocur, mag. geogr.